# АДМИНИСТРАЦИЯ

## ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 17.01.2018 | с. Яковлевка | № | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Яковлевского муниципального района

к работе в отопительный  сезон 2018 – 2019 годов

Во исполнение распоряжения Администрации Приморского края от 09 января 2018 года № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2018-2019годов», с целью своевременной и качественной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Яковлевского муниципального района к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов,  Администрация Яковлевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать районный штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона  2018-2019 годов и  утвердить его состав согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 01  сентября  2018 года – в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

- до 15  октября  2018 года –  полная готовность к началу отопительного сезона.

3.  Первому заместителю главы  Администрации Яковлевского муниципального района (Коренчук А.А.):

3.1.  Обеспечить оперативный контроль:

- за  заготовкой топлива в соответствии с заданием согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, накоплением топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства района до 01 октября 2018 года в необходимых объемах согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- за  надежным теплоснабжением потребителей на территории  сельских поселений Яковлевского муниципального района, в том числе принятие мер по организации теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств, либо отказа от исполнения своих обязательств;

- за выполнением требований, установленных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об  утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ),  за готовностью теплоснабжающих организаций  и отдельных категорий потребителей к отопительному сезону;

- за регулярной оплатой текущего потребления тепловой и электрической энергии учреждениями, финансируемыми за счет средств местного бюджета, в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления;

- за своевременным завозом качественного топлива и своевременной  оплатой  за поставляемое топливо;

- за своевременным обеспечением резервными  источниками электроснабжения всех котельных и социально-значимых объектов до 01 ноября 2018 года;

- за разработкой мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных.

3.2. Обеспечить выделение средств, проведение мероприятий по подготовке  к отопительному сезону 2018-2019 годов объектов, переданных (передаваемых) Министерством обороны Российской Федерации, в муниципальную собственность.

3.3. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить больший объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с учетом замены не менее 7 процентов физически изношенных сетей и оборудования.

4. Отделу жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района (Подложнюк Е.Г.):

4.1.    Создать в срок до 15 мая 2018 года комиссии:

- по оценке готовности жилищного фонда  к эксплуатации в зимних условиях;

- по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов для проверки энергоисточников, тепловых сетей (в состав комиссий включить (по согласованию) представителей Дальневосточного управления Ростехнадзора).

4.2.  Обеспечить работу комиссий и получение паспортов готовности согласно формам, утвержденным Приказом:

- жилищного фонда – до 15 сентября 2018 года, объектов социального назначения – до 15 сентября 2018 года;

- организаций – до 15 октября  2018 года, муниципального образования – до 15 ноября 2018 года.

4.3.  Обеспечить регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации Яковлевского муниципального района в сети Интернет.

4.4. Предоставить в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов теплоснабжающих организаций, теплоисточников, а так же паспорт района  в соответствии со сроками, указанными в пункте 4.3. настоящего постановления.

4.5. Предоставлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в установленные сроки информацию:

- о ходе   подготовки  к  отопительному сезону  2018-2019 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца  начиная с 01 июня 2018 года по 15 ноября 2018 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов по состоянию на 01 декабря 2018 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря по 01 апреля в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива  организациями жилищно-коммунального хозяйства и  объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;

- о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным.

4.6. Определить расчетами и утвердить в срок до 01 сентября 2018 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов. Расчеты предоставить в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края.

4.7. Утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей.

4.8. Совместно с уполномоченными структурами Министерства обороны Российской Федерации обеспечить контроль за подготовкой к прохождению отопительного сезона 2018-2019 годов федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление», осуществляющего услуги тепло,- водоснабжения, водоотведения и содержания казарменного и жилого фонда воинских частей, расположенных на территории сельских поселений Яковлевского муниципального района.

4.9.  К началу отопительного сезона обеспечить:

- создание за счет средств районного бюджета запасов материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- комплектование  аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования.

4.10.  Разработать и утвердить в срок 01 сентября  2018 года муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов,  копию данного правового акта предоставить в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края.

5. Отделу жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района (Подложнюк Е.Г.), отделу по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района (Корыстин В.В.), отделу архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района (Козлов В.А.):

5.1. Провести мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация их постановки на учет, признания права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству Приморского края и департамент энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края один раз в полугодие до 10 числа.

5.2. До 01 мая 2018 года утвердить графики передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющихся муниципальной собственостью, управление которыми признано неэффективным. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края согласно формам, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 01 января 2018 года и далее ежемесячно.

6.  Рекомендовать руководителям  тепло-, электро-, водоснабжающих организаций всех форм собственности:

6.1. Обеспечить:

- подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики, находящихся в их  ведении, к отопительному сезону  2018 -2019годов в установленные сроки;

- заготовку топлива с учетом реализации мероприятий по энергоресурсосбережению,  накопление топлива на источниках теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства района до 01 октября 2018 года в необходимых объемах согласно приложению № 2 к настоящему  постановлению;

- накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для  устранения аварийных ситуаций на объектах  энергосетевого хозяйства к 15 октября 2018 года;

- личный контроль за разработкой мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных;

- получение паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2018 – 2019 годов до 15 октября 2018 года и  представление его в отдел жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района.

6.2. Разработать и  утвердить  графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение.

6.3. Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплообеспечения   и своевременно производить оплату за поставляемое топливо.

7.  Руководителям муниципальных учреждений:

7.1.  Принять меры по обеспечению с 01 января 2018 года снижения в сопоставимых условиях объема потребляемых ими ресурсов: тепло-, электроэнергии, воды, угля, не менее чем на три процента от объема фактически потребленного ими в 2017году каждого из указанных ресурсов.

7.2. В срок до 27 февраля 2018 года представить в Администрацию Яковлевского муниципального района мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов.

7.3.  В срок до 01 июля 2018 года заключить контракты на закупку и поставку твердого топлива (уголь) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд» и обеспечить контроль за его накоплением в необходимых объёмах.

7.4. Уделять особое внимание  закупке  качественного топлива на объекты теплообеспечения, нести  персональную ответственность за его сохранность, своевременную доставку до котельных.

7.5. В срок до 01 сентября 2018 года разработать и утвердить   планы-графики переаттестации и обучения  кочегаров. Обучить кочегаров до 15 сентября 2018года.

7.6. В срок до 15 августа 2018года произвести промывку и гидравлические испытания внутренней системы отопления муниципальных учреждений.

7.7. В срок до 15 сентября 2018 года получить паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2018 - 2019 годов муниципальных учреждений и  представить в отдел жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района.

7.8.  В срок до 01 октября 2018 года  обеспечить котельные резервными передвижными источниками электрической энергии, произвести их пробный запуск в работу по постоянной схеме с подключением электросетей и  насосного оборудования.

8. Финансовому управлению Администрации Яковлевского муниципального района (Волощенко Е.А.) обеспечить контроль:

- за регулярной оплатой текущего потребления тепловой и электрической энергии муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств районного бюджета, в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления;

- за своевременным выделением необходимых средств из районного бюджета для оплаты за поставляемое топливо по заявкам учреждений;

- за своевременное выделение средств районного бюджета для создания запасов материально технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

9.   Рекомендовать лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, провести мероприятия по их подготовке к зимним условиям.

10. Контроль за своевременной и качественной подготовкой жилищно-коммунального хозяйства Яковлевского муниципального района к отопительному сезону 2018-2019 годов возложить на   первого заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального района Коренчука А.А..

11. Контроль за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.

# Глава района - глава  Администрации

# Яковлевского  муниципального района                                         Н.В.Вязовик

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации

Яковлевского муниципального  района

от 17.01.2018  №  31

СОСТАВ

районного штаба по подготовке и прохождению

отопительного сезона 2018-2019годов

| Вязовик Николай Васильевич | - глава района - глава Администрации Яковлевского муниципального района, руководитель штаба; |
| --- | --- |
| Коренчук Алексей Александрович | - первый заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района, заместитель руководителя штаба; |
| Подложнюк Егор Геннадьевич | - начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района, заместитель руководителя штаба; |
| Ващенко Валентина Викторовна | - главный специалист отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района, секретарь штаба. |
| Члены штаба: |  |
| Лисицкий Сергей Викторович | - заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района; |
| Животягин Евгений Анатольевич | - глава Яковлевского сельского поселения; |
| Ливицкая Галина Михайловна | - глава Покровского сельского поселения; |
| Фефелов Михаил Сергеевич | - глава Яблоновского сельского поселения; |
| Мажуга Сергей Федорович | - глава Варфоломеевского сельского поселения; |
| Лутченко Александр Васильевич | - глава Новосысоевского сельского поселения; |
| Лушин Виктор Александрович | - врио директора МКУ «ЦОиСО»; |
| Котельмах Сергей Иванович | - начальник производственного участка теплового района «Анучинский» Спасского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» (по согласованию); |
| Обытоцкий Михаил Иванович | - генеральный директор ООО «Водоканал - Сервис» (по согласованию). |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Яковлевского муниципального района

от  17.01.2018 № 31

ПОТРЕБНОСТЬ

в топливе для нужд жилищно-коммунального

хозяйства района на отопительный сезон 2018/2019года

| № п/п | Вид топлива | Всего: (тонн) | 2018год | 2019год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. |
| 1. | Мазут | 1119 | 417 | 613 | 89 |
| 2. | Дизельное топливо | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 3. | Уголь | 5517 | 2133 | 2854 | 530 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Яковлевского муниципального района

от 17.01.2018   №    31

ГРАФИК

накопления топлива для нужд жилищно-коммунального

хозяйства района до 01 октября 2018 года

| № п/п | Вид топлива | Всего: (тонн) | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июль | август | сентябрь |
| 1. | Мазут | 225 | 0 | 0 | 225 |
| 2. | Дизельное топливо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Уголь | 998 | 0 | 269 | 729 |