

# **АДМИНИСТРАЦИЯ**

## **ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | **26.08.2019** | с. Яковлевка  | № | **347-НПА** |

**О внесении изменений в постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 06.12.2018 г. № 654-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Яковлевского муниципального района, Администрация Яковлевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации Яковлевского муниципального района от 06.12.2018 г. № 654-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы» (в редакции постановлений Администрации Яковлевского муниципального района от 25.03.2019 № 114-НПА, от 15.05.2019 № 192-НПА, от 31.05.2019 № 221-НПА, от 25.06.2019 № 251-НПА), (далее - муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 2 к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить приложение № 4 к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Изложить приложение № 5 к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Руководителю аппарата Администрации Яковлевского муниципального района (Сомова О.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Сельский труженик» и размещение на официальном сайте Администрации Яковлевского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава района - глава Администрации

Яковлевского муниципального района Н.В. Вязовик

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение №1 |
|  |  |  |  | к постановлению Администрации  |
|  |  |  |  | Яковлевского муниципального района |
|  |  |  |  | от 26.08.2019 г. № 347-НПА |
|  |  |  |  |  Приложение №2 |
|  |  |  |  | к муниципальной программе |
|  |  |  |  | Яковлевского муниципального района |
|  |  |  |  | «Обеспечение качественными услугами  |
|  |  |  |  | жилищно-коммунального хозяйства населения  |
|  |  |  |  | Яковлевского муниципального района» |
|  |  |  |  | на 2019-2025 годы, утвержденной  |
|  |  |  |  | постановлением Администрации  |
|  |  |  |  | Яковлевского муниципального района |
|  |  |  |  | от 06.12.2018 № 654-НПА |
|  |  |  |  |  |  |
| **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ** |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** |
| **"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ** |
| **ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2019-2025 ГОДЫ** |
| **И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ** |
|  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрогр.), мероприятия/мероприятий в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Непосредственный результат (краткое описание) |
| начало реализации | окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   | Муниципальная программа Яковлевского муниципального района "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Яковлевского муниципального района " на 2019-2025 годы |
| 1. | Отдельное мероприятие |   |   |   |   |
| 1.1. | Содержание муниципального жилищного фонда | отдел жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района. | 2019 | 2025 | улучшение условий проживания в муниципальном жилищном фонде, требующем ремонта; обеспечение участия муниципального жилищного фонда в программе капитального ремонта многоквартирных домов  |
|  1.2 |  Содержание территории Яковлевского муниципального района | отдел жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района. | 2019 | 2025 | обеспечение благоустройства территорий общего пользования населенных пунктов Яковлевского муниципального района  |
|  1.3 | Содержание и модернизация коммунальной инфраструктуры | отдел жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района. | 2019 | 2025 | повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; сокращение потерь в сетях водоснабжения; повышение качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям в колодцах |
| 1.4. | Обеспечение качественным водоснабжением жителей многоквартирных домов жд.ст. Варфоломеевка, жд. ст. Сысоевка | отдел жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района. | 2019 | 2025 | создание благоприятных и безопасных условий проживания для жизни и здоровья граждан  |
| 1.5. | Реконструкция очистных сооружений | отдел жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района. | 2020 | 2021 | повышение качества жизни населения путём очистки бытовых сточных вод и как следствие улучшение экологической обстановки  |
| 1.6. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой  | отдел жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района. | 2019 | 2020 | разработка ПСД и строительство сетей инженерной инфраструктуры |
| 1.6.1. | Изыскания, проектирование сетей инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), государственная экспертиза проектной документации | отдел жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района. | 2019 | 2019 |   |
| 1.6.2. | Строительство сетей инженерной инфраструктуры, строительный контроль | отдел жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района. | 2020 | 2020 |   |
| 1.7. | Обеспечение граждан твердым топливом  | отдел жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района. | 2019 | 2020 | обеспечение населения твердым топливом |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Яковлевского муниципального района |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 26.08.2019 г. № 347-НПА |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Яковлевского муниципального района |  |
|  |  |  |  |  |  |  | «Обеспечение качественными услугами  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | жилищно-коммунального хозяйства населения  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Яковлевского муниципального района» |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на 2019-2025 годы, утвержденной  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | постановлением Администрации  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Яковлевского муниципального района |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 06.12.2018 г. № 654-НПА  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ** |  |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** |  |
| **"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ** |  |
| **ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2019-2025 ГОДЫ** |  |
| **ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  |  |
|  |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы ( руб.), годы |
|   |   |   |   | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | Муниципальная программа  | "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Яковлевского муниципального района" на 2019-2025 годы | Ответственный исполнитель Отдел жизнеобеспечения  | 977 | 0500 | 05 0 00 00000 | 000 |  6 400 000,00  |  7 000 000,00  |  7 500 000,00  |  7 600 000,00  |  7 800 000,00  |  7 900 000,00  |  8 000 000,00  |
| 1.1. | Отдельное мероприятие | Содержание муниципального жилищного фонда | Отдел жизнеобеспечения  | 977 | 0501 | 05 0 01 20270 | 240 |  525 400,00  |  490 000,00  |  490 000,00  |  650 000,00  |  650 000,00  |  650 000,00  |  650 000,00  |
|  1.2. | Отдельное мероприятие |  Содержание территории Яковлевского муниципального района | Отдел жизнеобеспечения  | 977 | 0503 | 05 0 02 20280 | 000 |  641 383,84  |  722 922,22  |  840 000,00  |  920 000,00  |  1 015 000,00  |  1 020 000,00  |  1 120 000,00  |
| 977 | 0503 | 05 0 02 20280 | 240 |  491 383,84  |  722 922,22  |  840 000,00  |  920 000,00  |  1 015 000,00  |  1 020 000,00  |  1 120 000,00  |
| 977 | 0503 | 05 0 02 20280 | 540 |  150 000,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|  1.3. | Отдельное мероприятие | Содержание и модернизация коммунальной инфраструктуры | Отдел жизнеобеспечения  | 977 | 0502 | 05 0 03 20290 | 000 |  4 311 600,00  |  1 200 000,00  |  3 640 000,00  |  5 490 000,00  |  5 585 000,00  |  5 670 000,00  |  5 660 000,00  |
| 977 | 0502 | 05 0 03 20290 | 240 |  3 741 600,00  |  1 200 000,00  |  3 640 000,00  |  5 490 000,00  |  5 585 000,00  |  5 670 000,00  |  5 660 000,00  |
| 977 | 0502 | 05 0 03 20290 | 540 |  570 000,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1.4. | Отдельное мероприятие | Обеспечение качественным водоснабжением жителей многоквартирных домов жд.ст. Варфоломеевка, жд. ст. Сысоевка | Отдел жизнеобеспечения  | 977 | 0502 | 05 0 04 20420 | 240 |  550 000,00  |  520 000,00  |  530 000,00  |  540 000,00  |  550 000,00  |  560 000,00  |  570 000,00  |
| 1.5. | Отдельное мероприятие | Реконструкция очистных сооружений | Отдел жизнеобеспечения  | 977 | 0502 | 05 0 05 40110 | 410 |  -  |  2 000 000,00  |  2 000 000,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1.6. | Отдельное мероприятие | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой  | Отдел жизнеобеспечения  | 977 | 0502 | 05 0 06 20510 | 240 |  300 000,00  |  2 000 000,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1.6.1. | Мероприятие | Изыскания, проектирование сетей инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), государственная экспертиза проектной документации | Отдел жизнеобеспечения  | 977 | 0502 | 05 0 06 20510 | 240 |  300 000,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1.6.2. | Мероприятие | Строительство сетей инженерной инфраструктуры, строительный контроль | Отдел жизнеобеспечения  | 977 | 0502 | 05 0 06 20510 | 240 |  -  |  2 000 000,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1.7. | Отдельное мероприятие | Обеспечение граждан твердым топливом  | Отдел жизнеобеспечения  | 977 | 0502 | 05 0 07S2620 | 240 | 71616,16 |  67 077,78  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 |
|  |  |  |  | к постановлению Администрации |
|  |  |  |  | Яковлевского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  от 26.08.2019 г. № 347-НПА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 |
|  |  |  |  |  к муниципальной программе |
|  |  |  |  | Яковлевского муниципального района |
|  |  |  |  | «Обеспечение качественными услугами  |
|  |  |  |  | жилищно-коммунального хозяйства населения  |
|  |  |  |  | Яковлевского муниципального района» на  |
|  |  |  |  |  2019-2025 годы, утвержденной постановлением |
|  |  |  |  | Администрации Яковлевского муниципального  |
|  |  |  |  |  района от 06.12.2018 № 654-НПА |
| **ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ** |  |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** |  |
| **"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ** |  |
| **ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2019-2025 ГОДЫ** |  |
| **ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа | "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Яковлевского муниципального района" на 2019-2025годы | Всего |  25 047 290,00  |  7 000 000,00  |  7 500 000,00  |  7 600 000,00  |  7 800 000,00  |  7 900 000,00  |  8 000 000,00  |
| местный бюджет |  6 400 000,00  |  7 000 000,00  |  7 500 000,00  |  7 600 000,00  |  7 800 000,00  |  7 900 000,00  |  8 000 000,00  |
| краевой бюджет |  18 647 290,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| прочие источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1.1. | Отдельное мероприятие | Содержание муниципального жилищного фонда | Всего |  525 400,00  |  490 000,00  |  490 000,00  |  650 000,00  |  650 000,00  |  650 000,00  |  650 000,00  |
| местный бюджет |  525 400,00  |  490 000,00  |  490 000,00  |  650 000,00  |  650 000,00  |  650 000,00  |  650 000,00  |
| краевой бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| прочие источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1.2. | Отдельное мероприятие |  Содержание территории Яковлевского муниципального района | Всего |  641 383,84  |  722 922,22  |  840 000,00  |  920 000,00  |  1 015 000,00  |  1 020 000,00  |  1 120 000,00  |
| местный бюджет |  641 383,84  |  722 922,22  |  840 000,00  |  920 000,00  |  1 015 000,00  |  1 020 000,00  |  1 120 000,00  |
| краевой бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| прочие источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1.3. | Отдельное мероприятие | Содержание и модернизация коммунальной инфраструктуры | Всего |  15 868 890,00  |  1 200 000,00  |  3 640 000,00  |  5 490 000,00  |  5 585 000,00  |  5 670 000,00  |  5 660 000,00  |
| местный бюджет |  4 311 600,00  |  1 200 000,00  |  3 640 000,00  |  5 490 000,00  |  5 585 000,00  |  5 670 000,00  |  5 660 000,00  |
| краевой бюджет |  11 557 290,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| прочие источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1.4. | Отдельное мероприятие | Обеспечение качественным водоснабжением жителей многоквартирных домов жд.ст. Варфоломеевка, жд. ст. Сысоевка | Всего |  550 000,00  |  520 000,00  |  530 000,00  |  540 000,00  |  550 000,00  |  560 000,00  |  570 000,00  |
| местный бюджет |  550 000,00  |  520 000,00  |  530 000,00  |  540 000,00  |  550 000,00  |  560 000,00  |  570 000,00  |
| краевой бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| прочие источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1.5. | Отдельное мероприятие | Реконструкция очистных сооружений | Всего |  -  |  2 000 000,00  |  2 000 000,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| местный бюджет |  -  |  2 000 000,00  |  2 000 000,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| прочие источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1.6. | Отдельное мероприятие | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой  | Всего |  300 000,00  |  2 000 000,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| местный бюджет |  300 000,00  |  2 000 000,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| прочие источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1.6.1. |  Мероприятие | Изыскания, проектирование сетей инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), государственная экспертиза проектной документации | Всего |  300 000,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| местный бюджет |  300 000,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| прочие источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1.6.2. |  Мероприятие | Строительство сетей инженерной инфраструктуры, строительный контроль | Всего |  -  |  2 000 000,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| местный бюджет |  -  |  2 000 000,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| прочие источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1.7. | Отдельное мероприятие | Обеспечение граждан твердым топливом  | Всего | 7 161 616,16 | 67 077,78 |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 71616,16 | 67 077,78 |   |   |   |   |   |
| краевой бюджет | 7 090 000,00 |  -  |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |   |   |   |   |   |
| прочие источники |  -  |  -  |   |   |   |   |   |