**ИНФОРМАЦИЯ (пояснительная записка)**

**о ходе реализации региональных проектов в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»**

**Яковлевский муниципальный район**

**по состоянию на 05.04.2021 г.**

В 2021 году на территории Яковлевского муниципального района не реализуются мероприятия в рамках национальных проектов.

**На реализацию мероприятий, обеспечивающих достижение показателей Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2021 году** предусмотрено 14,49 млн. рублей, в том числе ФБ – 0,00 млн. рублей, КБ – 13,99 млн. рублей, МБ – 0,50 млн. рублей.

На текущую дату законтрактовано на 10,7 млн. рублей (73,8 %).

**В сфере образования в 2021 году запланировано:**

1. Мероприятие «Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка». Муниципальный контракт на сумму 1 571 127,55 руб. заключен 29.03.2021 г., подрядчик ИП Артамонова А.Н., дата завершения работ по контракту 31.08.2021 г.

2. Мероприятие «Капитальный ремонт оконных конструкций МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза"». Электронный аукцион состоялся 29.03.2021 г., в настоящее время контракт в стадии заключения.

**В сфере дорожного хозяйства в 2021 году запланировано** мероприятие «Ремонт автодорог местного значения на территории Яковлевского муниципального района». Муниципальный контракт на сумму 8 888 571,49 руб. заключен 03.03.201 г., подрядчик ИП Слинченко Сергей Александрович, дата завершения работ по контракту 31.08.2021 г. На сумму образовавшейся экономии было размещено извещение о проведении электронного аукциона, который состоялся 02.04.2021 г., в настоящее время идет процесс заключения контракта.

**В сфере культуры в 2021 году запланировано** мероприятие «Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек Приморского края». В рамках данного мероприятия заключены договоры на комплектование книжного фонда на сумму 125 802,19 руб. от 05.02.2021 г. с ООО «Кругозор» и на приобретение орг.техники на сумму 102 928,00 руб. от 05.02.2021 г. с ИП Байрол М.А.. Мероприятие исполнено в полном объеме.

**В сфере жилья и городской среды в 2020 году запланировано:**

1. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Новосысоевского сельского поселения - общественная территория (с. Новосысоевка, ул. Пролетарская, 28 а)». Электронный аукцион состоялся 01.04.2021 г., в настоящее время идет процесс заключения контракта.

2. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Варфоломеевского сельского поселения - Хоккейная коробка (с. Варфоломеевка, пер. Набережный, 17 а)». В настоящее время идет процесс подготовки документов для проведения электронного аукциона.

3. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Яковлевского сельского поселения (благоустройство дворовой территории, с. Яковлевка, ул. Красноармейская, 7)». Муниципальный контракт на сумму 2 424 242,24 руб. заключен 26.03.2021 г., поставщик ООО «Строительная компания №1», дата завершения работ по контракту 31.08.2021 г..