**ИНФОРМАЦИЯ (пояснительная записка)**

**о ходе реализации региональных проектов в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»**

**Яковлевский муниципальный район**

**по состоянию на 01.01.2021**

Разработаны «Дорожные карты» ***по направлениям национальных проектов:***

***Демография, Здравоохранение, Образование, Жилье и городская среда, Экология, Цифровая экономика, Культура, Малое и среднее предпринимательство.***

На реализацию национальных проектов на территории **Яковлевского муниципального района** **в 2020 году** было предусмотрено 32,87 млн. рублей, в том числе ФБ – 3,47 млн. рублей, КБ – 29,29 млн. рублей, МБ – 0,11 млн рублей.

Законтрактовано на 29,2 млн. рублей (84,7 % от плана).

Исполнение от законтрактованного составляет 100 %.

***По проекту «Демография»*** было заложено 2,97 млн. рублей, законтрактовано и исполнено 2,94 млн. рублей. В рамках данного проекта на территории Яковлевского муниципального района создана на территории МБОУ «СОШ с. Яковлевка» малая спортивная площадка, на которой возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). Площадка установлена, акты выполненных работ подписаны , оплата произведена в полном объеме.

***По проекту «Здравоохранение»*** былозапланировано 14,52 млн. рублей, законтрактовано и исполнено на 14,38 млн. рублей. В рамках данного проекта на территории Яковлевского муниципального района выполнено:

1. Мероприятие «Приобретение, установка модульных фельдшерско - акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Приморского края» на сумму 8,16 млн. рублей. ФАП приобретен, установлен, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена в полном объеме.

2. Мероприятие «Приобретение медицинского и немедицинского оборудования для фельдшерско - акушерских пунктов». В рамках данного мероприятия заключены и исполнены 14 контрактов на сумму 2,06 млн. рублей. и 3 прямых договора на сумму 0,86 млн. рублей. Приобретена мебель для обустройства ФАП, стелеризаторы, пульсоксиметры, система для исследования функции легких, для взрослых, ростомеры, весы для новорожденных, напольные, анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический, система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/использования у постели больного ИВД, изделия медицинские иммобилизационные для транспортировки пациентов вариант в комплекте с фиксатором головы складным иммобилизационным, аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье, холодильник для хранения вакцин, холодильники фармацевтические, электрокардиограф, дефибриллятор, тонометр офтальмологический с питанием от батареи, стетофонендоскоп, концентратор кислорода и др.

3. Мероприятие «Проведение организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых государственных медицинских организаций». В рамках данного мероприятия заключен и исполнен контракт на Капитальный ремонт детских поликлинических отделений врачебной амбулатории с. Новосысоевка КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» на сумму 3,29 млн. рублей. Работы завершены, акты выполненных работы подписаны, оплата произведена в полном объеме.

***По проекту «Образование»*** было заложено 0,6 млн. рублей, законтрактовано и исполнено 0,6 млн. рублей. В рамках данного проекта на территории Яковлевского муниципального района выполнено мероприятие «Приобретение оборудования для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей». Приобретено оборудование технической направленности (робототехника) и естественно-научной направленности (экология) для МБОУ «СОШ №1 с. Новосысоевка» и оборудование естественно-научной направленности (человек и его здоровье) для МБОУ «СОШ №1 с. Варфоломеевка».

***По проекту «Жилье и городская среда»*** было заложено 14,7 млн. рублей, законтрактовано и исполнено 11,2 млн. рублей. В рамках данного проекта на территории Яковлевского муниципального района выполнено мероприятие «Мероприятия по строительству благоустроенных жилых домов, приобретение жилых помещений в благоустроенных жилых домах у застройщиков или участия в долевом строительстве». Приобретено 6 квартир для переселения граждан аварийного дома по адресу станция Старосысоевка, ул. Вокзальная, д. 11.

***По проекту «Цифровая экономика»*** было заложено и исполнено 0,07 млн. рублей. В рамках данного проекта начальник отдела информатизации прошел обучение по программе переподготовки в области информационной безопасности.

**На реализацию мероприятий, обеспечивающих достижение показателей Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 2020 году** предусмотрено 68,17 млн. рублей, в том числе ФБ – 0,00 млн. рублей, КБ – 67,71 млн. рублей, МБ – 0,45 млн. рублей.

**В сфере дорожного хозяйства в 2020 году выполнено** мероприятие «Ремонт автодорог местного значения на территории Яковлевского муниципального района» на сумму 13,13 млн. рублей. Все работы завершены, акты выполненных работ подписаны и оплачены в полном объеме. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов проведен по следующим объектам:

-ж.д. ст. Варфоломеевка, ул. Школьная;

- с. Варфоломеевка, ул. Завитая;

- с. Минеральное, ул. Центральная;

- с. Новосысоевка, ул. Центральная;

- с. Новосысоевка, ул. Комсомольская;

- ж.д. ст. Сысоевка, ул. Шоссейная;

- с. Яковлевка, ул. Ленинская;

- с. Яковлевка, ул. Кедровая;

- с. Яковлевка, ул. Совхозная;

- с. Яковлевка, ул. Советская;

- с. Яблоновка, дорога к сельскому кладбищу.

**В сфере жилья и городской среды в 2020 году выполнено:**

1. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Новосысоевского сельского поселения (благоустройство парковой зоны)» на сумму 2,89 млн. рублей. Все работы завершены, акты выполненных работ подписаны и оплачены в полном объеме.

2. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Варфоломеевского сельского поселения (установка, монтаж оборудования детских площадок: ж/д ст. Варфоломеевка, ул. Авиаторская, 32; с. Варфоломеевка, пер. Набережный, 17а; с. Достоевка, ул. Школьная, 7а)» на сумму 2,59 млн. рублей. Работы завершены, акты выполненных работ подписаны и оплачены в полном объеме.

3. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Яковлевского сельского поселения (благоустройство дворовой территории, с. Яковлевка, ул. Лазо, 12)» на сумму 3,03 млн. рублей. Работы завершены, акты выполненных работ подписаны и оплачены в полном объеме.

**В сфере спорта в 2020 году выполнено** мероприятие «Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта» на сумму 0,4 млн. рублей. На сумму экономии заключен прямой договор на сумму 0,09 млн. рублей. Всего приобретено 60 комплектов лыж.

**Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются переходными и в 2020 году не завершены, но выполнено:**

1. Мероприятие «Реконструкция системы хозяйственно-бытовых вод с. Яковлевка (120 куб./м/сутки)». Муниципальный контракт заключен с ООО «МОНОЛИТ» на сумму 17,67 млн. рублей. Доп. соглашением дата завершения работ по контракту перенесена на 30.04.2021 г. По состоянию на 01.01.2021 год оплачено 17,21 млн. рублей.

2. Мероприятие «Реконструкция системы хозяйственно-бытовых вод с. Яковлевка (500 куб./м/сутки)». Муниципальный контракт заключен с ООО «ЭКОЛОС-ПРОЕКТСТРОЙ» на сумму 61,94 млн. рублей, дата завершения I этапа работ до 01.11.2020 г., II этап работ до 01.03.2021 г.. На 01.01.2021 год оплачено 24,06 млн. рублей.