АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ пер. Почтовый, 7, с. Яковлевка, 692361 телефон (42371) 91-3-94, тел./факс (42371) 91-0-35 e-mail: yakovlevsky@mo.primorsky.ru ОКПО 04020672, ОГРН 1022500509261 ИНН/КПП 2535000726/253501001 И.о. председателя Думы Яковлевского района Бирун А.В. № На № от

Уважаемый Алексей Викторович!

Администрация Яковлевского муниципального района, для подготовки к очередному заседанию Думы района в июне текущего года, предоставляет в Ваш адрес информацию по вопросу «О выполнении программного мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» в 2020 году и текущем периоде 2021 года».

По данному вопросу в качестве докладчика выступит главный специалист отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района – Христюков Владимир Сергеевич.

Приложение: на 3 л., в 1 экз.

Глава района – глава Администрации

Яковлевского муниципального района                                                 Н.В. Вязовик

исп. Подложнюк Е.Г.

8(42371)97-5-45

Приложение

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении программного мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» в 2020 году и текущем периоде 2021 года

В ходе реализации районной целевой программы «Развитие транспортного комплекса в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы  в части отдельного мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»  в 2020 году на основании заключенного по результатам закупки, которая проводилась в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», муниципального контракта 0120300003220000021 от 20.04.2020г. ИП Слинченко С.А. были выполнены работы по ремонту 11 автодорог общей протяженностью 4,86 км на площади 26 160м2 на общую сумму 13 131 313,13 руб (из них 99,0% за счет средств КБ и 1% за счет средств МБ):

| №п/п | Наименование объекта | Вид работ | Протяженность(км) | Полощадь (м2) | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж.д. ст. Варфоломеевка, ул.Школьная | ремонт (песчано-гравийного или щебеночно-песчаного покрытия) | 1,175 | 7 050 | 1 978 452,13 |
| 2 | с. Варфоломеевка, ул. Завитая | ремонт (песчано-гравийного или щебеночно-гравийного покрытия) | 0,377 | 1 700 | 500 000,00 |
| 3 | с. Минеральное, ул. Центральная | ремонт (асфальтобетонного покрытия) | 0,333 | 2 000 | 2 300 000,00 |
| 4 | с. Новосысоевка, ул. Центральная | ремонт (асфальтобетонного покрытия) | 0,28 | 1 260 | 1 594 786,00 |
| 5 | с. Новосысоевка, ул. Комсомольская | ремонт (асфальтобетонного покрытия) | 0,25 | 1 125 | 1 458 914,00 |
| 6 | ж.д. ст. Сысоевка, ул. Шоссейная | ремонт (асфальтобетонного покрытия) | 0,391 | 1 800 | 2 000 000,00 |
| 7 | с. Яковлевка, ул. Ленинская | ремонт (песчано-гравийного покрытия) | 0,103 | 725 | 200 000,00 |
| 8 | с. Яковлевка, ул. Кедровая | ремонт (песчано-гравийного или щебеночно-песчаного покрытия) | 0,4 | 2 800 | 799 161,00 |
| 9 | с. Яковлевка, ул.Совхозная | ремонт (песчано-гравийного покрытия) | 0,5 | 2 500 | 700 000,00 |
| 10 | с. Яковлевка, ул.Советская | ремонт (песчано-гравийного покрытия) | 0,5 | 3 550 | 1 000 000,00 |
| 11 | с. Яблоновка, дорога к сельскому кладбищу | ремонт (песчано-гравийного или щебеночно-песчаного покрытия) | 0,55 | 1 650 | 600 000,00 |

Кроме того, в рамках заключенного договора ГПХ от 02.11.2020г. проведены работы по ремонту автодороги ул. Алтайская в с.Варфоломеевка на сумму 17 567,40 руб., по договору от 26.10.2020 № 26/10 ИП Кушаевой Е.А. проведены работы по ремонту ул. Набережная и ул. Лесная в с. Минеральное на сумму 150 000 руб.

В ходе реализации районной целевой программы «Развитие транспортного комплекса в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы  в части отдельного мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» в 2021 году на основании заключенного по результатам закупки, которая проводилась в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципального контракта 0120300003221000001 от 03.03.2021г. ИП Слинченко С.А. выполнены работы по ремонту 6 автодорог протяженностью 3,445км на площади 16 953м2 – общая стоимость работ 4 816 921,16 руб. (из них 99,0% за счет средств КБ и 1% за счет средств МБ):

| № п/п | Наименование автодороги | Вид работ | Протяженность(км) | площадь | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж.д. ст. Варфоломеевка, ул. Авиаторская | ремонт (песчано-гравийного или щебеночно-песчаного покрытия) | 0,45 | 2 700 | 631 716,98 |
| 2 | с. Покровка, ул. Набережная | ремонт (песчано-гравийного или щебеночно-песчаного покрытия) | 1,3 | 5 200 | 1 308 100,97 |
| 3 | с. Яблоновка, ул. Кедровая | ремонт (песчано-гравийного или щебеночно-песчаного покрытия) | 0,8 | 4 800 | 1 793 104,46 |
| 4 | С.Варфоломеевка, ул.Завитая | ремонт (песчано-гравийного или щебеночно-песчаного покрытия) | 0,45 | 2250 | 542258,69 |
| 5 | с.Яковлевка,ул.Дубовая | ремонт (песчано-гравийного или щебеночно-песчаного покрытия) | 0,209 | 941 | 254 297,30 |
| 6 | с. Яковлевка, ул.Березовая | ремонт (песчано-гравийного или щебеночно-песчаного покрытия) | 0,236 | 1 062 | 287 442,76 |

Также в рамках вышеуказанного муниципального контракты до 1 августа 2021 года планируется завершить работы по ремонту 3 автодорог протяженностью 1,025км на площади 4770м2 – стоимость работ 4 071 650,33руб.:

| №п/п | Наименование автодороги | Вид работ | Протяженность (км) | Площадь (м2) | стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская | ремонт (асфальтобетонного покрытия) | 0,315 | 1 575 | 1 314 186,12 |
| 2 | ж.д. ст. Сысоевка, ул. Шоссейная | ремонт (асфальтобетонного покрытия) | 0,51 | 2 295 | 2 010 703,38 |
| 3 | с. Яковлевка, ул. Первомайская | ремонт (асфальтобетонного покрытия) | 0,2 | 900 | 746 760,83 |

На основании заключенного по результатам закупки, которая проводилась в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципального контракта 0120300003221000012  от 19.04.2021г. ИП Сауленко Е.А. проводятся работы по ремонту 4 автодорог протяженностью 0,75 км на площади 3450м2 – стоимость работ - 823 382,24 руб. Приемка работ запланирована в июле 2021года.

| № п/п | Наименование автодороги | Вид работ | Протяженность (км) | Площадь (м2) | стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Яковлевка, ул. Липецкая | ремонт (песчано-гравийного или щебеночно-песчаного покрытия) | 0,2 | 1 000 | 236 412,46 |
| 2 | с. Яковлевка, ул. Советская | ремонт (песчано-гравийного или щебеночно-песчаного покрытия) | 0,2 | 900 | 215 385,10 |
| 3 | с. Яковлевка, ул. Киевская | ремонт (песчано-гравийного или щебеночно-песчаного покрытия) | 0,2 | 800 | 194 225,24 |
| 4 | с. Лазаревка, ул. Центральная | ремонт (песчано-гравийного или щебеночно-песчаного покрытия) | 0,15 | 750 | 177 359,44 |

В соответствии с п.4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен муниципальный контракт с ИП Сауленко Е.А. на проведение работ по ремонту автодороги пер. Заводской в с. Новосысоевка. Приемка работ запланирована на июль 2021 года.

|  | Наименование автодороги | Вид работ | Протяженость (км) | Площадь (м2) | стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новосысоевка, пер.Заводской | ремонт (асфальтобетонного покрытия) | 0,1 | 400 | 389 056,37 |

Всего в 2021 году на территории района запланировано отремонтировать 14 автодорог общей протяженностью 5,320 км на площади 25 573 м2. Общая стоимость работ составит 10 101 010,10 руб. (из них 99,0% за счет средств КБ и 1% за счет средств МБ).