ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации региональных проектов в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204                                «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Яковлевский муниципальный район

в 2021 году

В 2021 году на территории Яковлевского муниципального района не реализуются мероприятия в рамках национальных проектов. Заявки на участие Администрацией района подавались в профильные Министерства Приморского края, но не вошли в бюджет Приморского края на 2021 год.

На реализацию мероприятий, обеспечивающих достижение показателей Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2021 году предусмотрено  58,95 млн. рублей, в том числе ФБ – 0,00 млн. рублей, КБ – 57,84 млн. рублей, МБ – 1,11 млн. рублей.

Законтрактовано на 58,05 млн. рублей (98,47 %).

В сфере дорожного хозяйства в 2021 году выполнено мероприятие «Ремонт автодорог местного значения на территории Яковлевского муниципального района» на сумму 10,10 млн. рублей. Все работы завершены, акты выполненных работ подписаны и оплачены в полном объеме. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов проведен по следующим объектам:

- автодорога жд. ст. Варфоломеевка, ул. Авиаторская;

- автодорога с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская;

- автодорога с. Покровка, ул. Набережная ;

- автодорога жд. ст. Сысоевка, ул. Шоссейная;

- автодорога с. Яблоновка, ул. Кедровая;

- автодорога с. Яковлевка, ул. Первомайская;

- автодорога с. Яковлевка, ул. Дубовая;

- автодорога с. Яковлевка, ул. Березовая;

- автодорога с. Варфоломеевка, ул. Завитая;

- автодорога с. Новосысоевка, пер. Заводской;

- автодорога с. Лазаревка, ул. Центральная;

- автодорога с. Яковлевка, ул. Киевская;

- автодорога с. Яковлевка ул. Липецкая;

- автодорога с. Яковлевка, ул. Советская.

В сфере жилья и городской среды в 2021 году выполнено:

1. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Новосысоевского сельского поселения (благоустройство парковой зоны)» на сумму 3,03 млн. рублей. Все работы завершены, акты выполненных работ подписаны и оплачены в полном объеме. В рамках благоустройства оборудованы пешеходные дорожки в парке и установлена детская площадка.

2. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Варфоломеевского сельского поселения - установка хоккейной коробки (с. Варфоломеевка, пер. Набережный, 17 а)» на сумму 3,03 млн. рублей. Работы завершены, акты выполненных работ подписаны. По муниципальному контракту оплата произведена в полном объеме. По договорам, заключенным за счет экономии на освещение и установку видеонаблюдения за объектом, проплачена сумма в размере 1% из средств местного бюджета. Подготовлен и направлен в Министерство жилищного хозяйства пакет документов для выделения краевых средств на оплату договоров.

3. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Яковлевского сельского поселения (благоустройство дворовой территории, с. Яковлевка, ул. Красноармейская, 7)» на сумму 3,03 млн. рублей. Работы завершены, акты выполненных работ подписаны и оплачены в полном объеме.

В сфере культуры в 2021 году выполнено мероприятие «Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек Приморского края»  на сумму 229 тыс. рублей. В рамках мероприятия пополнен запас книжного фонда и закуплена орг.техника.

В сфере образования в 2021 году выполнено:

1. Мероприятие «Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка»» на сумму 2,33 млн. рублей. Работы завершены, акты выполненных работ подписаны. По муниципальному контракту оплата произведена в полном объеме. По договорам, заключенным за счет экономии на установку дополнительных окон проплачена сумма в размере 1% из средств местного бюджета. Пакет документов направлен в Министерство образования для выделения краевых средств на оплату договоров.

2. Мероприятие «Капитальный ремонт оконных конструкций МБДОУ «Детский сад п. Нефтебаза»» на сумму 968 тыс. рублей. Работы завершены, акты выполненных работ подписаны. По муниципальному контракту оплата произведена в полном объеме. По договорам, заключенным за счет экономии на установку дополнительных окон проплачена сумма в размере 1% из средств местного бюджета. Пакет документов направлен в Министерство образования для выделения краевых средств на оплату договоров.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году окончено выполнение мероприятия «Реконструкция системы хозяйственно-бытовых вод с. Яковлевка (500 куб./м/сутки)». Муниципальный контракт заключен с ООО «ЭКОЛОС-ПРОЕКТСТРОЙ» на сумму 61,94 млн. рублей. В 2020 году оплачено 24,06 млн. рублей. В 2021 году оплачено 44,07 млн. руб. по муниципальному контракту, с учетом  увеличения стоимость на 10%, а также строительный контроль в размере 350 тыс. руб. Работы по реконструкции завершены, акты приемки подписаны. В настоящее время ведется проверка на соответствие проектной документации, техническим регламентам и нормативам Инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края. По результатам проверки (26.10.2021 г.) будет акт и заключение о соответствии. После получения данного заключения объект будет введен в эксплуатацию.