# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПРИМОРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 11.03.2021 | с. Яковлевка | № | 92-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территории  Яковлевского муниципального района

В целях  улучшения   санитарного   состояния  территории Яковлевского муниципального района,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Приморского края от 05.03.2007 г. № 44-КЗ « Об административных правонарушениях в Приморском крае», во исполнение  письма Правительства  Приморского края № 11/2634 от 09.03.2021 года «О проведении 2-х месячника по благоустройству»,  Администрация Яковлевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 15 марта 2021 года двухмесячник по благоустройству  и санитарной очистке территории Яковлевского муниципального района. Установить пятницу еженедельным «санитарным днем».

2. Утвердить план благоустроительных работ на территории Яковлевского муниципального района  (Приложение №1).

3. Утвердить еженедельную форму информации о ходе проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территории Яковлевского муниципального района (Приложение №2).

4.	Руководителям муниципальных учреждений Яковлевского муниципального района:

4.1.	Организовать в возглавляемых учреждениях работу по благоустройству и  санитарной очистке  территорий в соответствии с утвержденным планом благоустроительных работ.

4.2. Еженедельно по понедельникам представлять информацию о проведенных мероприятиях  (начиная с 15.03.2021)  по утвержденной пунктом 3 настоящего постановления форме (по образовательным учреждениям в МКУ «ЦО и СО», по учреждениям культуры в МКУ «Управление культуры»).

5. Врио директора МКУ «ЦО и СО» (Коробейникова А.В.) еженедельно по понедельникам представлять сводную информацию о проведенных мероприятиях (начиная с 15.03.2021) по утвержденной пунктом 3 настоящего постановления форме в отдел жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района.

6. Директору МКУ «Управление культуры» (Костенко С.В.)  еженедельно по понедельникам представлять  сводную информацию о проведенных мероприятиях  (начиная с 15.03.2021)  по утвержденной пунктом 3 настоящего постановления форме в отдел жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района.

7.  Рекомендовать главам сельских поселений:

7.1.	Провести информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам проведения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов.

7.2.	Продолжить проведение работы по закреплению за предприятиями, учреждениями, организациями территорий, выполнению требований Правил благоустройства территории поселений.

7.3. Еженедельно по понедельникам представлять информацию о проведенных мероприятиях (начиная с 15.03.2021) по утвержденной пунктом 3 настоящего постановления форме в отдел жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района.

8.	Объявить 23 апреля 2021 года днём проведения общерайонного субботника.

9. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности  обеспечить участие коллективов  в мероприятиях по санитарной очистке территорий.

10.	 Председателю административной комиссии Администрации Яковлевского муниципального района (Вишняк М.Н.):

10.1.	Составить  план-график проведения рейдов административной комиссии по выявлению нарушителей правил санитарного содержания  производственных  и придорожных территорий, территорий дворов и мест общего пользования.

10.2.	Организовать регулярное проведение рейдов, принимать необходимые меры реагирования в соответствии с действующим законодательством.

11.	 Редакции газеты «Сельский труженик» регулярно освещать ход проведения двухмесячника в районной газете.

12. Руководителю аппарата Администрации Яковлевского муниципального района (Сомова О.В.) обеспечить размещение настоящего постановления в газете «Сельский труженик» и на официальном сайте Администрации Яковлевского муниципального района.

13.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального района (Коренчук А.А.).

# Глава района - глава  Администрации

# Яковлевского  муниципального района                                             Н.В. Вязовик

Приложение №1

к постановлению Администрации

Яковлевского муниципального района

от  11.03.2021 № 92 - па

План благоустроительных работ

на территории Яковлевского муниципального района

| № п/п | Мероприятия | ед. изм. | Объем | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вывоз несанкционированных свалок | шт. | 10 | март- май |
| 2. | Обрезка поврежденных веток на деревьях | шт. | 200 | март |
| 3. | Обрезка деревьев | шт. | 170 | март |
| 4. | Посадка деревьев | шт. | 450 | май |
| 5. | Побелка деревьев, бордюр | шт. | 300 | Апрель-май |
| 6. | Благоустройство клумб и цветников | шт. | 60 | апрель-май |
| 7. | Проведение общерайонного субботника |  |  | 23 апреля |
| 8. | Проведение «санитарных дней» |  |  | 19,26 марта, 2,9,16,23,30 апреля, 14 мая |
| 9. | Благоустройство спортивных и игровых площадок | шт. | 10 | апрель-май |
| 10. | Благоустройство территории памятников | шт. | 25 | апрель-май |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Яковлевского муниципального района

от  11.03.2021 № 92 - па

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе проведения работ по благоустройству и санитарной очистке

территории  Яковлевского муниципального района

по состоянию на _____________________     2021 г.

| № п/п | Муниципальное образование | Благоустроительные работы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отработано (чел./час.) | Проведено субботников (ед.) | Отремонтировано, установлено, благоустроено |
|  |  |  |  | Тротуаров, внутриквар- тальных проездов (м2) | Фасадов / крыш / подвалов (ед.) | Ливневой канализации (п/м) | Детских городков / площадок (ед.) | Спортивных городков / площадок (ед.) | Малых архитектурных форм (ед.) | Памятников / мемориальных комплексов / кладбищ (ед.) | Парков/скверов (ед.) | Скамеек (шт.) | Столбов освещения (шт.) | Песочниц (ед.) | Природных родников / колодцев (ед.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Варфоломеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Покровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Новосысоевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Яблоновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Яковлевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |