Информация по подготовке образовательных учреждений

к отопительному сезону 2022 -2023г

1. В период подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, в частности к отопительному сезону 2022 – 2023 г. в муниципальных образовательных учреждениях проведены мероприятия  по замене радиаторов системы отопления, кранов Маевского, монтажных комплектов с креплением. Промыты и отпрессованы системы отопления.

В МБОУ «СОШ с. Яковлевка» вместе с Покровским филиалом сумма 87 903,00 руб.

В МБОУ СОШ №1 с Новосысоевка в сумме 138,637.40 руб.

МБОУ СОШ №1 с Варфоломеевка в сумме 54,397 руб.

В МБУДО «ДООСЦ», «ЛИДЕР» приобретено материалов                                                  на сумму  1 281 070 руб. и выполнены следующие работы:

-произведен монтаж теплового колодца с подведением системы отопления к зданию, смонтирован узел учета тепла и погодного регулирования;

- сделана система внутреннего  отопления на теннисном корте, поставлено 30 радиаторов вместе с комплектующим оборудованием. Также установлена тепловая камера. Завершены работы по контракту                                     №86-0022-20-ТП КГУП «Примтеплоэнерго» по подключению к системе теплоснабжения

Произведен демонтаж и монтаж котла в Яблоновском филиале МБОУ СОШ№1 с. Новосысоевка.  В  связи с перерасходом воды в  Варфоломеевском детском саду, главой района  А.А. Коренчуком принято решение выполнить работы по замене сгнивших фрагментов труб, затворных дисков: подрядчик приступил к работе по ремонту системы водоснабжения в подвале.

На сегодняшний день продолжаются работы по внешней системе отопления в МБОУ СОШ№2 с. Новосысоевка (от школы до гаража) и замене регистров отопления в гараже.

2. В образовательных учреждениях имеющих котельные заключены контракты на поставку угля  с ООО «ГосТорСервисом» с начала отопительного сезона по 31.12.2022г, сумма контрактов составляет 1 860 000,00 руб.                            В декабре 2022 года будут заключены контракты на поставку угля в 2023 году до окончания отопительного сезона согласно доведенного лимита.

3. Все образовательные учреждения  продолжают  работать по ранее заключенным контрактам с  КГУП «Примтеплоэнерго», сумма оставшихся   контрактов составляет   6 899 607,95руб.

4. Водоотведение и водоснабжение осуществляют организации по ранее заключенным контрактам, сумма оставшихся контрактов составляет                                     176 129,60 руб.

ИНФОРМАЦИЯ

МКУ «Управление культуры» Яковлевского муниципального района о работе по подготовке учреждений культуры к осенне-зимнему отопительному сезону 2022-2023 года

В целях подготовки к отопительному сезону 2022-2023 года проведена следующая работа:

В учреждениях культуры района: МБУ «Межпоселенческий районный Дом культуры», МБУДО «Яковлевская детская школа искусств», МКУ «Межпоселенческая библиотека» и ее структурных подразделениях (библиотеках с.Варфоломеевка, ст.Варфоломеевка, районный историко-краеведческий музей)  проведена промывка, опрессовка систем отопления. Проверена работоспособность конверторного отопления в филиалах МБУ «Межпоселенческая библиотека». Оформлены и подписаны паспорта готовности учреждений к отопительному сезону.

В МБУ «МРДК» произведена замена узла учета тепловой энергии, отремонтирован аварийный участок системы отопления на вводе в здание, проведена ревизия электрощитовой (выполнена протяжка болтовых соединений проводов и креплений плавких вставок), в подвале утеплены ветровые окна, утеплены двери - выходы на чердак. На 4 квартал 2022 года запланирована замена 4 электрощитов с частичной заменой электропроводки и светильников (на энергосберегающие) в туалетных комнатах здания, замена электропроводки в кабинетах № 216,213, установка 7 пластиковых окон (на лестничных маршах, коридор 2 этажа, кабинетах 210,213,216), замена 10 радиаторов на биметаллические.

Также,  в 4 квартале 2022 года будет произведен ремонт системы отопления в помещениях историко-краеведческого музея:  замена труб на полипропилен, 7 радиаторов на биметаллические, установка запорной арматуры.

На 20.09.2022 года в рамках подготовки к отопительному сезону из бюджета Яковлевского муниципального района израсходовано 331 668 руб. 97 коп.