ИНФОРМАЦИЯ (пояснительная записка)

о ходе реализации региональных проектов в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Яковлевский муниципальный район

в 2022 году

В 2022 году на территории Яковлевского муниципального района реализовывался национальный проект «Демография» региональный проект «Спорт – норма жизни».

В рамках данного проекта приобретен и поставлен спортивный инвентарь, спортивное оборудование для развития массового спорта, а именно 150 пар коньков, 50 пар палок для скандинавской ходьбы, 50 лыжных комплектов, контейнер 40-футовый для хранения коньков и снегоход-буран. Общая сумма закупки спортивного инвентаря и оборудования составила 2,385 млн. руб.

В рамках национального проекта «Здравоохрание» в 2022 году на территории района началось строительство новой поликлиники площадью в 1967 квадратных метров и рассчитанный на 31 посещение в смену и 10 коек дневного стационара. Новая поликлина является объектом Приморского края поэтому заказчиком выступает КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края». Строительство будет проходить в течении 3-х лет. Общая сметная стоимость объекта – 165,04 млн. руб.. Стоимость работ на 2022 год составляет 51,99 млн. руб., в том числе ФБ – 38,7 млн. руб., КБ - 13,29 млн. руб..

Благодаря национальному проекту «Образование» в 2022 году на базе МБОУ «СОШ № 1 с. Варфоломеевка» образовательный центр «Точка роста». Его оборудование и формы работы открывают новые возможности учебно-воспитательного процесса в школе и позволяют сформировать открытое пространство для проектной и исследовательской деятельности школьников, повышает творческую, социальную и познавательную активность обучающихся.

На реализацию мероприятий, обеспечивающих достижение показателей Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2022 году предусмотрено  38,50 млн. рублей, в том числе КБ – 38,12 млн. руб., МБ – 0,39 млн. руб..

В сфере дорожного хозяйства в 2022 году выполнено мероприятие «Ремонт автодорог местного значения на территории Яковлевского муниципального района» на сумму 20,20 млн. руб.. Все работы завершены, акты выполненных работ подписаны и оплачены в полном объеме. Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов проведен по следующим объектам:

- автодорога жд. ст. Варфоломеевка, ул. Мастерская;

- автодорога с. Достоевка, ул. Школьная;

- автодорога жд. ст. Сысоевка, ул. Шоссейная;

- автодорога с. Яковлевка, пер. Совхозный;

- автодорога с. Яковлевка, ул. Хабаровская;

- автодорога с. Яковлевка, пер. Пушкинский;

- автодорога с. Бельцово, ул. Кедровая;

- автодорога жд.ст. Варфоломмевка, ул. Почтовая, д. № 52а, 54а, 54б, 54в, 56в, 56б, 58;

- автодорога с. Яковлевка, ул. Кирпичная;

- автодорога с. Яковлевка, ул. Лесная;

- автодорога с. Яковлевка, ул. Фадеева;

- автодорога с. Новосысоевка, ул. Ключевая;

- автодорога с. Яковлевка, ул. Восточная.

Общая протяженность отремонтируемых дорог составила 6,406 км, площадью 29 906 м2.

В сфере жилья и городской среды в 2022 году выполнено:

1. Мероприятие Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Новосысоевского сельского поселения (благоустройство территории - установка уличной сцены с. Новосысоевка ул. Пролетарская 28 а) на сумму 3,02 млн. рублей. Также было проведено благоустройсво прилегающей территории и установлено видеонаблюдение. Все работы завершены, акты выполненных работ подписаны и оплачены в полном объеме.

2. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Варфоломеевского сельского поселения (благоустройство спортивной площадки с. Варфоломеевка пер. Набережный 17 а)» на сумму 3,03 млн. рублей. Работы завершены, акты выполненных работ подписаны. Документы направлены в Правительство Приморского края для выделения средств на оплату.

3. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Яковлевского сельского поселения (благоустройство дворовой территории, с. Яковлевка, ул. Красноармейская, 6 а,б,в)» на сумму 3,03 млн. рублей. Работы завершены, акты выполненных работ подписаны и оплачены в полном объеме. В рамках благоустройства произведена укладка асфальта, установка лавочек и урн.

В сфере культуры в 2022 году выполнены мероприятия по восстановлению (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений в с. Новосысоевка, а имеено воинского захоронения «Братская могила военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в 1944 г.» и воинского захоронения «Братская могила пограничников, погибших в схватке с кулацкой бандой в 1924 г.» на сумму 1,0 млн. руб.. Все работы выполнены и оплачены.

В сфере образования в 2022 году выполнен Капитальный ремонт - замена оконных конструкций в здании МБОУ «СОШ с. Яковлевка» на сумму 8,22 млн. руб.. Было заменено 220 окон, раздаточное окно в столовой и несколько дверных блоков. Все работы завершены, акты выполненных работ подписаны и оплачены в полном объеме.

В рамках конкурса «Твой проект» в 2022 году на территории Яковлевского муниципального района было реализовано 2 проекта-победителя:

1. «Благоустройство детских площадок и территории ДОУ». В рамках данного проекта установлена десткая площадка в МБДОУ «ЦРР – детский сад» с. Новосысоевки. Сумма проекта – 3,03 млн. руб. Все работы завершены, акты выполненных работ подписаны и оплачены в полном объеме.

2. «Забота о детях». В рамках данного проекта установлена детская игровая площадка в центральном парке с. Яковлевка. Сумма проекта – 3,03 млн. руб. Все работы завершены, акты выполненных работ подписаны и оплачены в полном объеме.