| АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ пер. Почтовый, 7, с. Яковлевка, 692361 Телефон: (42371) 91-3-94, факс (42371) 91-0-35 E-mail: yakovlevsky@mo.primorsky.ru |
| --- |
|  | № |  |
| На № |  | от |  |

Председателю Думы

Яковлевского

муниципального района

Базыль Н.В.

Уважаемая Нелли Владимировна!

На Ваш запрос от 30.03.2022г. № 01-12/42 Администрация Яковлевского муниципального района предоставляет информацию о подготовке учреждений образования к новому 2022/2023 учебному году.

В Яковлевском муниципальном районе имеется 8 общеобразовательных учреждений (5 школ и 3 филиала), 4 дошкольных образовательных учреждения и 1 учреждение дополнительного образования.

С целью подготовки образовательных учреждений к новому 2022-2023 учебному году на территории Яковлевского муниципального района разработан ряд мероприятий:

1. Получение паспортов безопасности

На территории района расположено 14 образовательных учреждений:

- учреждений общего образования 8 (5 школ и 3 филиала);

- учреждений дошкольного образования 4;

- учреждений дополнительного образования - 1.

Все выше перечисленные учреждения в 2022 году имеют паспорта безопасности по новым требованиям, всем образовательным учреждениям была присвоена категория. Срок действия паспортов установлен на пять лет до 2025 года включительно.

Охрана общеобразовательных школ сотрудниками ЧОП осуществляется в 5 учреждениях МБОУ СОШ №1 с Новосысоевка; МБОУ СОШ №2 с Новосысоевка; МБОУ СОШ №1 с Варфоломеевка; МБОУ СОШ №2 с Варфоломеевка; МБОУ СОШ. с Яковлевка.

2. Проведение капитальных ремонтов

В рамках муниципальной программы Яковлевского муниципального района «Развитие образования Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы в 2022 году запланированы мероприятия по проведению капитальных ремонтов зданий образовательных учреждений за счет субсидий краевого бюджета и софинансирования стоимости работ из местного бюджета:

- капитальный ремонт по замене оконных конструкций МБОУ «СОШ                            с. Яковлевка»- стоимость работ, запланированная в консолидированном бюджете, составила – 8 220 732,63 рублей, в т.ч.: краевой бюджет – 8 138 525,30 рублей, местный бюджет – 82 207,33 ,0 рублей. В настоящее время ведется работа по замене оконных конструкций подрядчиком  ИП Филиппова Светлана Николаевна.  Установлено 106 окон из 235.

ЗА счет средств  местного бюджета проведены аукционы по  капитальному ремонту по замене оконных конструкций:

- МБОУ  «СОШ № 2» с. Варфоломеевка -  в сумме  1 804 167,24 рублей-                  ООО «ВУДФОКС», начало выполнения  работ по плану 15.04.2022 года.

- МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка    - в сумме 2 484  216,00 рублей,                           - ИП Артамонова А.Н., начало выполнения работ по плану 18.04 2022г.

- Яблоновский филиал МБОУ СОШ№ 1 с. Новосысоевка 599893,00 рублей. Замена оконных конструкций в количестве 15 штук выполнена подрядчиком Общество с Ограниченной  Ответственностью «Монолит»

Так же за счет средств местного бюджета запланирован ремонт спортзала  в МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка (июль-август) 600 000 рублей и ремонт отопительной системы  в сумме  600 000 рублей.

Также в 2022 году:

– готовы документы к подаче в Министерство образования Приморского края до 15.07.2022 г. на участие в софинансировании по замене оконных конструкций в:

1) МБОУ СОШ №1 с. Новосысоевка

– готовы документы к подаче в Министерство образования Приморского края до 15.07.2022г. на участие в софинансировании по  капитальному ремонту спортивного зала и   системы отопления  в нем.

2) МБОУ СОШ №1 с. Новосысоевка:

– готовы документы к подаче в Министерство образования Приморского края до 15.07.2022г. на участие в софинансировании по  капитальному ремонту   системы отопления.

3) МБОУ СОШ №1 с. Новосысоевка:

– ведется  разработка проектной  документации охранно-пожарной сигнализации с  получением положительного решения Госэкспертизы в:

- МБОУ «СОШ с.Яковлевка»

3. Подготовка образовательных учреждений к отопительному сезону

На уровне Яковлевского муниципального района подготовлена ремонтная программа образовательных учреждений, включающая следующие мероприятия:

(согласованно с главой района – главой Администрации

Яковлевского муниципального района Вязовиком Н.В.)

| План ремонтов по образовательным учреждениям Яковлевского муниципального района в 2022 году по объектам водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объект ремонта | Описание ремонта | Способ выполнения | Период проведения работ | Сумма ремонта, руб. без НДС |
|  |  |  |  |  | Дата начала ремонта | Дата окончания ремонта |  |
| Водоотведение |
| 1 | МБОУ "СОШ с. Яковлевка" | внутренняя канализация | замена унитазов - 6 шт. Ремонт сливных бачков | Хоз.способ | апрель | сентябрь | 40 000,00 |
| 2 | Покровский филиал МБОУ "СОШ с.Яковлевка" | внутренняя канализация | ремонт сливных бачков, замена гофр | Хоз.способ | апрель | сентябрь | 5 000,00 |
| 3 | Бельцовский филиал МБОУ "СОШ с.Яковлевка" | внутренняя канализация | ремонт сливных бачков, замена гофр | Хоз.способ | апрель | сентябрь | 5 000,00 |
| 4 | МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка | внутренняя канализация | ремонт унитазов -3 смесители для туалетов (краны) - 10 шт. | Хоз.способ | апрель | сентябрь | 50 000,00 |
| 5 | Яблоновский филиал МБОУ СОШ с. Новосысоевка | внутренняя канализация | приобретение унитаза - 1 шт., ремонт сливных бачков, замена гофры | Хоз.способ | апрель | сентябрь | 5 000,00 |
| 6 | МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка | внутренняя канализация | ремонт сливных бачков, замена смесителей (кранов) | Хоз.способ | апрель | сентябрь | 10 000,00 |
| 7 | МБОУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка | внутренняя канализация | приобретение унитазов - 4 шт. Ремонт сливных бачков, приобретение гофр | Хоз.способ | апрель | сентябрь | 30 000,00 |
| 8 | МБОУ "СОШ № 2" с. Варфоломеевка | внутренняя канализация | ремонт сливных бачков | Хоз.способ | апрель | сентябрь |  |
|  |  |  | Ремонт дверей и перегородок в туалетной комнате (для мальчиков) | Хоз.способ | апрель | сентябрь | 30 000,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 175 000,00 |
| 1 | МБДОУ "ЦРР" с.Яковлевки | внутренняя канализация | ремонт сливных бачков, приобретение гофры, замена унитазов - 1 шт. | Хоз.способ | апрель | сентябрь | 10 000,00 |
| 2 | МБДОУ "ЦРР" с. Новосысоевки | внутренняя канализация | ремонт сифонов, унитазов, сливных бачков, приобретение гофры | Хоз. способ | апрель | июль | 30 000,00 |
|  |  |  | установка поддонов в младшей группе | Хоз. способ | апрель | июль | 20 000,00 |
| 3 | МБДОУ Варфоломеевский детский сад | внутренняя канализация | ремонт сифонов, унитазов | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 30 000,00 |
| 4 | МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза" | внутренняя канализация | приобретение унитазов 4 шт. Ремонт в младшей группе | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 40 000,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 130 000,00 |
| 1 | ДООСЦ | внутренняя канализация | ремонт сифонов, унитазов, сливных бачков, приобретение гофры |  |  |  | 10 000,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 10 000,00 |
| Водоснабжение |
| 1 | МБОУ "СОШ с.Яковлевка" |  | Замена кранов (смесители) - 5 шт. | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 5000,00 |
|  |  |  | Замена раковины - 1 шт. | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 20000,00 |
|  |  |  | Установка раковин в каб. № 10,11 | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 6 000,00 |
| 2 | Покровский филиал МБОУ "СОШ с.Яковлевка" |  | замена кранов (смесителей) | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 3 000,00 |
| 3 | Бельцовский филиал МБОУ "СОШ с. Яковлевка" |  | замена кранов (смесителе), раковин | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 4 500,00 |
| 4 | МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка |  | установка раковин - 2 шт. | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 15 000,00 |
| 5 | Яблоновский филиал МБОУ СОШ с. Новосысоевка |  | смесители в туалетных комнатах, замена смесителей на кухне | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 5 000,00 |
| 6 | МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка |  | замена смесителей на кухне | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 5 000,00 |
| 7 | МБОУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка |  | замена смесителей на кухне | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 5 000,00 |
| 8 | МБОУ "СОШ № 2" с. Варфоломеевка |  | замена смесителей на кухне | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 5 000,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 73 500,00 |
| 1 | МБДОУ "ЦРР" с. Яковлевки |  | смесители для туалетных комнат и буфетов - 4 шт. | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 5 000,00 |
| 2 | МБДОУ "ЦРР" с. Новосысоевки |  | замена смесителей на кухне - 3 шт. | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 4 500,00 |
| 3 | МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза" |  | замена смесителей - 4 шт. | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 5 000,00 |
| 4 | МБДОУ Варфоломеевский детский сад |  | замена раковин в туалете младшей группы - 2 шт. | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 9 000,00 |
|  |  |  | установка раковины на пищеблоке для мытья рук сотрудников | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 4 500,00 |
|  |  |  | приобретение смесителей на душевые - 3 шт. | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 3 000,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 31 000,00 |
| 1 | МБУДО "ДООСЦ" |  | частичная замена смесителей | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 5 000,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 5 000,00 |
| Теплоснабжение |
| 1 | МБОУ "СОШ с.Яковлевка" | внутренняя система отопления | замена радиаторов (регистров) системы отопления 10 шт. | Хоз. способ | май | сентябрь | 45 000,00 |
|  |  |  | замена кранов (ввод 2) - 5 шт. | Хоз. способ | май | сентябрь | 1 800,00 |
|  |  |  | задвижки (ввод1) - 4 шт. | Хоз. способ | май | сентябрь | 1 600,00 |
|  |  |  | замена кранов Маевского - 50 шт. | Хоз. способ | май | сентябрь | 6 800,00 |
|  |  |  | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | май | сентябрь |  |
| 2 | Покровский филиал МБОУ" СОШ с. Яковлевка" | внутренняя система отопления | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | апрель | сентябрь |  |
|  |  |  | установка дополнительных радиаторов (регистров)- 4 шт. | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 18 000,00 |
|  |  |  | установка кранов Маевского - 6 шт. | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 2000,00 |
|  |  |  | замена трубы в кабинете труда - 1,5 м. | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 2000,00 |
| 3 | Бельцовский филиал МБОУ "СОШ с. Яковлевка" | внутренняя система отопления | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | апрель | сентябрь |  |
|  |  |  | замена кранов Маевского - 5 шт. | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 2 500,00 |
| 4 | МБОУ СОШ №1 с. Новосысоевка | внутренняя система отопления | приобретение радиаторов - шт.(регистров) - 10 шт. | Хоз. способ | май | сентябрь | 45 000,00 |
|  |  |  | приобретение кранов Маевского - 12 шт. | Хоз. способ | май | сентябрь | 6 000,00 |
|  |  |  | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | май | сентябрь |  |
| 5 | Яблоновский филиал МБОУ СОШ с. Новосысоевка | внутренняя система отопления | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | апрель | сентябрь |  |
|  |  | котельная | Ремонт цементированного покрытия (пол) в котельной | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 1 000,00 |
|  |  |  | приобретение котла КВР-0,35мВТ |  | апрель | сентябрь | 495 280,00 |
|  |  |  | ремонт старого котла | Хоз. способ | апрель | сентябрь |  |
| 6 | МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка | внутренняя система отопления | Установка дополнительных радиаторов (регистров)- 10 шт. | Хоз. способ | май | сентябрь | 45 000,00 |
|  |  |  | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | май | сентябрь |  |
|  |  | котельная | обвязка котла | Хоз. способ | апрель | октябрь | 10 000,00 |
|  |  |  | замена запорной арматуры, задвижек - 6 шт. | Хоз. способ | апрель | октябрь | 45 000,00 |
|  |  |  | циркуляционный насос | Хоз. способ | апрель | октябрь |  |
|  |  |  | ремонт цементированного покрытия (пол) в котельной | Хоз. способ | апрель | октябрь | 3 000,00 |
|  |  |  | Ремонт теплосети – 70 м. |  |  |  | 60 000 |
| 7 | МБОУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка | внутренняя система отопления | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | май | сентябрь |  |
|  |  |  | установка радиаторов (регистров) системы отопления 16 шт | Хоз. способ | май | сентябрь | 50 000,00 |
| 8 | МБОУ "СОШ № 2" с. Варфоломеевка | внутренняя система отопления | приобретение и установка труб и стояков - 150 м. | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 40 000,00 |
|  |  |  | установка радиаторов (регистров) системы отопления 20 шт | хоз.способ | апрель | сентябрь | 60 000,00 |
|  |  |  | приобретение кранов Маевского - | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 7 000,00 |
|  |  |  | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | апрель | сентябрь |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 939 980 |
| 1 | МБДОУ "ЦРР" с.Яковлевки | внутренняя система отопления | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | апрель | сентябрь |  |
| 2 | МБДОУ "ЦРР" с. Новосысоевки | внутренняя система отопления | Замена радиаторов (регистров) системы отопления 5 шт. | Хоз. способ | апрель | август | 25 000,00 |
|  |  |  | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | апрель | август |  |
| 3 | МБДОУ Варфоломеевский детский сад | внутренняя система отопления | ремонт отопительной системы в подвальном помещении (течь затворных дисков) | Хоз. способ | май | сентябрь | 15 000,00 |
|  |  |  | установка кранов Маевского - 38 шт. | Хоз. способ | май | сентябрь | 15 000,00 |
|  |  |  | замена крышек для регистров отопления - 38 шт. | Хоз. способ | май | сентябрь | 15 000,00 |
|  |  |  | приобретение фумленты | Хоз. способ | май | сентябрь | 1 000,00 |
|  |  |  | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | май | сентябрь |  |
| 4 | МБОУ "Детский сад п.Нефтебаза" | внутренняя система отопления | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | апрель | сентябрь |  |
|  |  | котельная | Установка дымососа | хоз.способ | апрель | сентябрь |  |
|  |  |  | ремонт цементного покрытия (пол) в котельной | хоз.способ | апрель | сентябрь | 3 000,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 74 000,00 |
| 1 | МБУ ДО "ДООСЦ" с.Яковлевка | внутренняя система отопления | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | апрель | сентябрь |  |
|  |  |  | Ремонт котла (приобретение и установка колосников)- 3 шт. | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 40 000,00 |
|  |  |  | ремонт цементного покрытия (пол) в котельной | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 30 000,00 |
|  |  |  | ремонт трубы обратной подачи системы отопления | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 10 000,00 |
|  |  |  | Краны системы отопления-8 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 шт.разм.- 32,4 |  |  |  | 6 000,00 |
|  |  |  | 4 шт.диам.- 40 |  |  |  | 7 000,00 |
| 2 | Спорткомплекс «Лидер» | теплосеть | Тех.присоединение КГУПР «ПТЭ» - (190 м. в 2-х туб. + надземная 100 м.) = 290 м. в 2х труб. |  |  |  | 1374423.75 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 1 469 423,75 |
| Электроснабжение |
| 1 | МБОУ "СОШ с.Яковлевка" |  | Замена эл.проводки | Хоз. способ | май | сентябрь |  |
|  |  |  | приобретение и установка светодиодных светильников в актовом зале | Хоз. способ | май | сентябрь | 30 000,00 |
| 2 | Покровский филиал МБОУ "СОШ с.Яковлевка" |  | приобретение и установка светодиодных светильников в 2-х кабинетах и частично в холле школы | Хоз.способ | апрель | сентябрь | 10 000,00 |
| 3 | Бельцовский филиал МБОУ "СОШ с. Яковлевка" |  | приобретение и установка светодиодных светильников в 5-ти кабинетах | Хоз.способ | апрель | сентябрь | 10000,00 |
|  |  | электрокотельная | установка электрощита | Хоз.способ | апрель | сентябрь |  |
| 4 | МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка |  | приобретение и установка светодиодных светильников | Хоз.способ | апрель | сентябрь | 20000,00 |
| 5 | Яблоновский филиал МБОУ СОШ с. Новосысоевка |  | приобретение и установка светодиодных светильников в 5-ти кабинетах |  | апрель | сентябрь | 10000,00 |
| 6 | МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка |  | приобретение и установка светодиодных светильников | хоз.способ | апрель | сентябрь | 7000,00 |
| 7 | МБОУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка |  | приобретение и установка светодиодных светильников | хоз.способ | апрель | сентябрь | 17000,00 |
| 8 | МБОУ "СОШ № 2" с. Варфоломеевка |  | приобретение и установка светодиодных светильников в 5-ти кабинетах | хоз.способ | апрель | сентябрь | 10000,00 |
|  | итого |  |  |  |  |  | 114000,00 |
| 1 | МБДОУ "ЦРР" с.Яковлевки |  | приобретение и установка светодиодных светильников | хоз.способ | апрель | сентябрь | 15000,00 |
| 2 | МБДОУ "ЦРР" с. Новосысоевки |  | приобретение и установка светодиодных светильников | хоз.способ | апрель | сентябрь | 15000,00 |
| 3 | МБДОУ Варфоломеевский детский сад |  | приобретение и установка светодиодных светильников | хоз.способ | апрель | сентябрь | 15000,00 |
|  |  |  | замена электропроводки | хоз.способ | апрель | сентябрь |  |
|  |  |  | замена розеток, выключателей | хоз.способ | апрель | сентябрь |  |
| 4 | МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза" |  | приобретение и установка светодиодных светильников | хоз.способ | апрель | сентябрь | 20000,00 |
|  |  |  | приобретение розеток | хоз.способ | апрель | сентябрь |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 65000,00 |
| 1 | МБУДО "ДООСЦ" |  | приобретение и установка светодиодных светильников | хоз.способ | апрель | сентябрь | 5000,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 5 000,00 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 3 089 903,75 |

4. Ресурсообеспечение.

В ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году по всем образовательным учреждениям заключены договора на 2022 г.:

- Энергоснабжение по  на сумму – 5 915 000 руб.

- Водоснабжение и водоотведение на сумму – 342 587 руб.

- Услуги связи и интернет – 1 305 200 руб.

- Вывоз ТКО – 245 000 руб.

- Теплоснабжение – 18 911 865 руб.

- Откачка септика   -798 336 руб.

- Обеспечение физической охраны общеобразовательных школ сотрудниками

ЧОП   -5 798 771 руб.

Итого на сумму – 33 316 759  руб.

В период май – июнь 2022 года планируется проведение аукционов по закупке твердого топлива для нужд котельных, находящихся на балансе образовательных учреждений.

На эти цели в бюджете предусмотрено средств:

- общеобразовательные учреждения– 1 715407 руб.;

- дошкольные образовательные учреждения – 250 000 руб.;

- учреждения дополнительного образования– 380 000 руб.

5. Обеспечение подвоза детей.

На территории Яковлевского муниципального района 4 общеобразовательных учреждения осуществляют подвоз детей. Всего за общеобразовательными учреждениями закреплено 15 автобусов, из которых 8 находятся в эксплуатации,                  3 автобуса выведены из эксплуатации, в связи с превышением предельного срока эксплуатации, 2 автобуса в нерабочем состоянии. В декабре 2021 года было получено 2 автобуса для МБОУ СОШ с Яковлевка; МБОУ СОШ № 2                                   с. Новосысоевка и  переданы в оперативное управление 02 марта 2022 г . В связи со сроком использования транспорта для перевозки детей (10 лет) есть потребность в приобретении новых автобусов. В 2022 -2023 учебном году имеется потребность в 3 автобусах для МБОУ СОШ№1 с. Новосысоевка вместимостью 25 -31 человек; Яблоновский филиал МБОУ СОШ №1 вместимостью 13-20 человек; МБОУ СОШ №1 с. Варфоломеевка вместимостью 21 -24 человека.

В бюджете на 2022 год запланированы расходы на ГСМ для подвоза детей, на предрейсовый медосмотр водителей, ремонт автобусов, на технический осмотр транспортных средств, на услуги «ГЛОНАСС» запланированы расходы в сумме 4 869 966 рублей.

6. Обеспечение питанием

Питание учащихся осуществляется по видам категорий учащихся:

- 1-4 классы;

- 5-9 классы;

- 10-11 классы,

вт.ч. многодетные, малообеспеченные и с ограниченными возможностями здоровья.

На основании статьи 2 Закона Приморского края от 23.11.2018г. № 388-КЗ «Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края»:

1. Бесплатным питанием один раз в день в период учебного процесса обеспечиваются:

1).   Обучающиеся в 1-4 классах включительно;

2). Обучающиеся в 5-11 классах включительно из многодетных семей Приморского края;

3). Обучающиеся в 5-11 классах включительно из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае.

2. Бесплатным питанием два раза в день в период учебного процесса обеспечиваются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети – инвалиды.Стоимость питания составляет 125 рублей.

3. Обучающиеся в 1-4 классах включительно дополнительно к бесплатному питанию обеспечиваются один раз в  день в период учебного процесса бесплатным молоком объемом не менее 200 мл на одного ребенка.

Стоимость питания с 1 апреля 2022 года  учащихся 1-4 классов, многодетных и малообеспеченных составляет 85 рублей.

Средняя численность бесплатно питающихся в месяц составит 1049 человек, в том числе 1-4 классы  648 чел., 5-11  классы 361 чел., ОВЗ- 40  чел.

Питание учащихся  за счет средств родителей планируется на уровне стоимости  питания льготной категории обучающихся.

За счет средств краевой  субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края на 2022 год запланировано  в сумме 5 270 000 рублей.

По состоянию на 01.04.2022 г. израсходовано средств краевого бюджета в сумме 1500 000 рублей.

За счет средств федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся  в 2022 году запланировано  9 777 278  рублей, по состоянию на 01.04.2021г. израсходовано 1 954 336 рублей  23 копейки.

7.  Обеспечение медицинского обслуживания.

На  прохождения периодического  медицинского осмотра подготовлен пакет документов по всем образовательным учреждениям Яковлевского муниципального района для  проведения электронного аукциона.  Подготовлен пакет документов для прохождения обязательной диспансеризации  сотрудников образовательных учреждений Яковлевского муниципального района. На эти цели  запланировано717 000 рублей.

8. Обеспечение образовательных учреждений учебными расходами.

Согласно установленной краевой субвенции на 2022 год на образовательные учреждения распределены средства на учебные расходы :

- общеобразовательные учреждения в сумме 5 538 925 рублей (в том числе на приобретение учебников 1450 000 рублей ,на приобретение оргтехники 700 000 рублей ,на приобретение средств обучения ,приборов 988 000 рублей ,мебели  1100 000 и другие расходы).Израсходовано по состоянию на 01.04.22г. в сумме  512 304 рублей 18 копеек.

- дошкольные образовательные учреждения в сумме 1068 355рублей( в том числе на приобретение оргтехники 73200 рублей ,мебели 335000 рублей, приобретение игрушек 433200 рублей и другие расходы).

По состоянию на 01.04.22г. средства на эти цели не поступали.

Подготовка образовательных учреждений ведется в соответствии с планом подготовки к началу 2022-2023 учебного года.

План ремонтных работ

по образовательным учреждениям Яковлевского муниципального района на 2022 год

| № п/п | Наименование учреждения | Объект ремонта | Описание ремонта | Способ выполнения | Период проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата начала ремонта | Дата окончания ремонта |
| ШКОЛЫ |  |
| 1 | МБОУ «СОШ с. Яковлевка» | Спортивный зал | Ремонт стен и потолка (покраска, штукатурка). Частичный ремонт полов в кабинетах № 2, № 14 | хозспособом | май | август |
|  |  | Внутренняя система отопления | Замена радиаторов (регистров) системы отопления – 10 шт., замена кранов (ввод 2) – 5 шт. Задвижки (ввод 1) – 4 шт. Замена кранов Маевского – 50 шт. Промывка, опрессовка отопительной системы | хозспособом | май | сентябрь |
|  |  | Электроснабжение | Замена эл. проводки (частично) | хозспособом | май | сентябрь |
|  |  | Водоснабжение | Замена кранов (смесители) – 5 шт. , замена раковины – 1 шт., установка раковин в каб. № 10, 11 | хозспособом | апрель | сентябрь |
| 2 | МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка | Текущий ремонт | Приобретение краски, кистей | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Внутренняя система отопления | Приобретение радиаторов – 26 шт., приобретение кранов Маевского - 12шт. Промывка, опрессовка отопительной системы | хозспособом | май | сентябрь |
|  |  | МП «Доступная среда» | Ремонт асфальтового покрытия, реконструкция входных ворот. Организация парковочного места, «стоянка для инвалидов» | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Электроснабжение | Приобретение и установка светодиодных светильников. | хозспособом | апрель | сентябрь |
| 3 | МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка | Внутренняя система отопления | Установка дополнительных радиаторов (регистров) – 10 шт. Промывка, опрессовка отопительной системы | хозспособом | май | сентябрь |
|  |  | Текущий ремонт | Приобретение краски, кистей Ремонт в кабинетах химии, физики («Точка роста») | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Ремонт котельной | Сделать обвязку котла, заменить запорную арматуру, приобрести циркуляционный насос, ремонт цементированного покрытия (пол) в котельной | хозпособом | апрель | октябрь |
|  |  | Электроснабжение | Приобретение и установка светодиодных светильников | хозспособом |  |  |
|  |  | Асфальтирование дорожки к школе |  | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Устройство спортивной площадки |  |  |  |  |
|  |  | Устройство пандуса («Доступная среда») |  |  |  |  |
| 4 5 | МБОУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка МБОУ «СОШ №2» с. Варфоломеевка | Внутренняя система отопления | Установка радиаторов (регистров) отопления – 16 шт. Промывка, опрессовка отопительной системы |  | май | сентябрь |
|  |  | Ремонт санузлов | Приобретение унитазов – 2 шт. | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Ремонт спортивного зала | Замена полового покрытия. Покраска стен, потолка | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Электроснабжение | Приобретение и установка светодиодных светильников | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Текущий ремонт | Приобретение краски, кистей | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Внутренняя система отопления | Приобретение и установка труб и стояков – 50 м. Установка радиаторов (регистров) отопления – 40 шт. Приобретение и установка кранов Маевского. Промывка, опрессовка отопительной системы | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Ремонт канализационной системы | Замена гофр, 2 унитазов | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Текущий ремонт | Приобретение краски, кистей |  |  |  |
| 6 | Яблоновский филиал МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка | Внутренняя система отопления | Промывка, опрессовка отопительной системы | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Котельная | Ремонт цементного покрытия (пол) в котельной Приобретение котла Ремонт старого котла | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Электроснабжение | Приобретение и установка светодиодных светильников в 5 кабинетах | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Текущий ремонт | Приобретение краски, кистей Ремонт кабинета физики (замена полового покрытия – грибок) | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Ремонт кровли |  |  | март |  |
| 7 | Бельцовский филиал МБОУ «СОШ с. Яковлевка» | Внутренняя система отопления | Замена кранов Маевского – 5 шт. Промывка, опрессовка отопительной системы | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Энергосбережение | Приобретение и установка светодиодных светильников в 5 кабинетах | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Электрокотельная | Установка электрощита | хозспособом | апрель | сентябрь |
| 8 | Покровский филиал МБОУ «СОШ с. Яковлевка» | Внутренняя система отопления Частичная замена фрагментов отопления | Промывка, опрессовка отопительной системы Установка дополнительных радиаторов (регистров) – 4 шт. Установка кранов Маевского – 6 шт. Замена трубы в кабинете труда 1,5 м. | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Энергосбережение | Приобретение и установка светодиодных светильников в 2 кабинетах и частично в холле школы | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Текущий ремонт | Приобретение краски, кистей | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Ремонт стен , пола |  |  |  |  |
|  |  | Установка дополнительных регистров отопления |  | хозспособом |  |  |
|  |  |  | Детские сады |  |  |  |
| 1 | МБДОУ «ЦРР» с. Новосысоевка» | Внутренняя канализация | Ремонт сифонов унитазов, сливных бачков, установка поддонов в младшей группе | хозспособом | апрель | июль |
|  |  | Текущий ремонт | Приобретение краски, кистей |  |  |  |
|  |  | Внутренняя система отопления | Замена радиаторов (регистров) системы отопления – 5 шт. Промывка, опрессовка отопительной системы | хозспособом | апрель | август |
|  |  | Электроснабжение | Приобретение светодиодных светильников (предписание Роспотребнадзора) | хозспособом | апрель | сентябрь |
| 2 | МБДОУ Варфоломеевский детский сад | Ремонт внутренней канализации | Ремонт сифонов, унитазов, замена 2-х раковин в туалете младшей группы установить раковину на пищеблоке для мыть рук сотрудников (имеется предписание) Приобретение 3 смесителей на душевые поддоны | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Внутренняя система отопления | Ремонт отопительной системы в подвальном помещении (имеется большая течь затворных дисков) – материал в наличии. Произвести установку кранов Маевского на радиаторы с заменой крышек (приобрести 38 кранов, 38 крышек, фумлента) Промывка, опрессовка отопительной системы | хозспособом | май | сентябрь |
|  |  | Текущий ремонт | Приобретение краски, кистей | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Электроснабжение | Приобретение светодиодных светильников, замена проводки, замена розеток, выключателей (предписание Роспотребнадзора) | хозспособом |  |  |
| 3 | МБДОУ «ЦРР» с. Яковлевки | Внутренняя система отопления | Промывка, опрессовка отопительной системы | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Ремонт пищеблока (по предписанию Роспотребнадзора) | Ремонт полового покрытия (замена поврежденных плиток) Замена поврежденных плиток на стенах | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Ремонт внутренней канализации | Смесители для туалетных комнат и буфетов – 4 шт. | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Текущий ремонт | Приобретение краски, кистей | хозспособом | апрель | сентябрь |
| 4 | МБДОУ «Детский сад п. Нефтебаза» | Внутренняя система отопления | Промывка, опрессовка отопительной системы | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Ремонт внутренней канализации | Приобретение унитазов – 4 шт. Замена смесителей – 4 шт. | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Электроснабжение | Приобретение и установка энергосберегающих ламп (предписание Роспотребнадзора) Приобретение розеток | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Пожарная безопасность | Приобретение и замена дверей – 3 шт. (предписание Госпожнадзора) | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Ремонт котельной | Установить дымосос Ремонт цементного покрытия (пол) в котельной | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Текущий ремонт | Приобретение краски, кистей | хозспособом | апрель | сентябрь |
| Дополнительное образование |
|  | МБУДО «ДООСЦ» | Котельная | Ремонт котла (приобретение и установка колосников) – 3 шт. Ремонт цементного покрытия (пол) в котельной Ремонт трубы обратной подачи системы отопления. Краны системы отопления – 8 шт. 4 шт. разм. – 32,4 4 шт. диам. 40 | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Внутренняя система отопления | Промывка, опрессовка отопительной системы | хозспособом | апрель | сентябрь |
|  |  | Замена светильников |  |  |  |  |

Глава района – глава Администрации

Яковлевского муниципального района                                                                                                                                            Н.В. Вязовик

Дудка Т.И.

91215