| АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ пер. Почтовый, 7, с. Яковлевка, 692361 Телефон: (42371) 91-3-94, факс (42371) 91-0-35 E-mail: yakovlevsky@mo.primorsky.ru |
| --- |
|  | № |  |
| На № |  | от |  |

И.о  председателя Думы Яковлевского

муниципального района

А.В. Бируну

Уважаемый Алексей Викторович!

На Ваш запрос от 29.03.2023г. № 01-12/39 Администрация Яковлевского муниципального района предоставляет информацию о подготовке учреждений образования к новому 2023/2024 учебному году.

В Яковлевском муниципальном районе имеется 8 общеобразовательных учреждений (5 школ и 3 филиала), 4 дошкольных образовательных учреждения и 1 учреждение дополнительного образования.

С целью подготовки образовательных учреждений к новому 2023-2024 учебному году на территории Яковлевского муниципального района разработан ряд мероприятий:

1. Получение паспортов безопасности

На территории района расположено 13 образовательных учреждений:

- учреждений общего образования 8 (5 школ и 3 филиала);

- учреждений дошкольного образования 4;

- учреждений дополнительного образования - 1.

Все выше перечисленные учреждения в 2023 году имеют паспорта безопасности по новым требованиям, всем образовательным учреждениям была присвоена категория. Срок действия паспортов установлен на пять лет до 2025 года включительно.

Охрана общеобразовательных школ сотрудниками ЧОП осуществляется в 5 учреждениях МБОУ СОШ №1 с. Новосысоевка; МБОУ СОШ № 2                                    с. Новосысоевка; МБОУ СОШ №1 с Варфоломеевка; МБОУ «СОШ №2»                        с. Варфоломеевка; МБОУ СОШ. с Яковлевка.

2. Проведение капитальных ремонтов

В рамках муниципальной программы Яковлевского муниципального района «Развитие образования Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы в 2023 году запланированы мероприятия по проведению капитальных ремонтов зданий образовательных учреждений за счет субсидий краевого бюджета и софинансирования стоимости работ из местного бюджета:

- капитальный ремонт по замене  ограждения в МОУ СОШ №1                                       с. Варфоломеевка, проведен аукцион и стоимость объекта составила –  2 603 606 р. в т.ч.: краевой бюджет –  2 577 569,94 рублей, местный бюджет – 26 036,06  рублей.  Начало работ 24.04.2023 г. окончание 31.05.2023 г.

ЗА счет средств  местного бюджета проведен аукцион по «Устройству спортивной площадки в МБОУ СОШ №2 с. Новосысоевка» стоимость объекта составила -4 873 289 12 р.

3. Планируется ряд мероприятий по подготовке образовательных учреждений  к новому учебному году.

- МБОУ «СОШ с. Яковлевка» – ремонт трех кабинетов «Точка Роста» в сумме 1200,00 т. р.; замена линолеума в двух кабинетах в сумме 700,00 т.р.; текущий ремонт спортивного зала №2 в сумме 400,00 т.р.; текущий ремонт школы в сумме 200,00 т.р.

- Покровский филиал МБОУ СОШ с Яковлевка утепление фасада здания, ремонт системы обратной подачи воды в сумме 100,00 т.р.; текущий ремонт в сумме 70,000 р.; установка спортивной площадки на территории школы.

- Бельцовский филиал МБОУ «СОШ с Яковлевка» замена оконных конструкций в спортивном зале в сумме 567,00 т.р.; текущий ремонт школы в сумме 90,00 т.р.

- МБОУ  «СОШ № 2» с. Варфоломеевка -   ремонт полового покрытия в двух кабинетах с заменой  ДСП  и линолеума в сумме 420,00 т.р.; текущий ремонт школы в сумме – 100,00 т.р., установка спортивной площадки на территории школы.

- МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка    -  ремонт кабинета «Точка Роста» в сумме 587,00 т.р.; текущий ремонт школы в сумме 100,00 т.р.

- МБОУ СОШ №1 с Новосысоевка – ремонт санитарно –гигиенических комнат в сумме 750,00 т.р., ремонт системы отопления в столовой в сумме 100,00 т.р.; установка входных дверей в сумме 132,00 т.р.; замена оконных конструкций в количестве 12 штук, 1 этаж начальная школа в сумме 576,00 т.р; текущий ремонт школы в сумме 200,00 т.р.

- Яблоновский филиал МБОУ СОШ№ 1 с. Новосысоевка ремонт полового покрытия двух кабинетов с заменой линолеума в сумме 150,00 т.р.; текущий ремонт школы в сумме 90,00 т.р.

- МБОУ СОШ №1 с Варфоломеевка ремонт столовой (зала для приема пищи) с заменой в нем светильников в сумме 300,00 т.р.; замена оконных конструкций в коридорах школы в количестве 15 штук в сумме 510,00 т.р., ремонт гаража в сумме 80,00 т.р.

- МБДОУ ЦРР с Яковлевка устройство детской игровой площадки в количестве двух штук в сумме 500,00 т.р., текущий ремонт в сумме 50,00 т.р.

- МБДОУ «Детский сад п. Нефтебаза» устройство детской игровой площадки в количестве одной в сумме 250,00 т.р.; текущий ремонт в сумме 50,00 т.р.

- МБДОУ Варфоломеевский детски сад – устройство детской игровой площадки в количестве двух штук в сумме 500,00 т.р.; замена оконных конструкций в двух группах в количестве  6 штук, в сумме 657,240 т.р.

Также в 2023 году:

– готовы документы к подаче в Министерство образования Приморского края до 15.07.2023 г. на участие в софинансировании по «Капитальному ремонту спортивного зала»  в МБОУ «СОШ с. Яковлевка»;

– готовы документы к подаче в Министерство образования Приморского края до 15.07.2023 г. на участие в софинансировании по «Капитальному ремонту  санитарно – гигиенических комнат»  в МБОУ «СОШ с. Яковлевка»;

– готовы документы к подаче в Министерство образования Приморского края до 15.07.2023 г. на участие в софинансировании по «Капитальному ремонту системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»  в МБОУ «СОШ с. Яковлевка»;

– готовы документы к подаче в Министерство образования Приморского края до 15.07.2023 г. на участие в софинансировании по «Капитальному ремонту   кровли»  в МБОУ СОШ №2 с. Новосысоевка;

– готовы документы к подаче в Министерство образования Приморского края до 15.07.2023 г. на участие в софинансировании по «Капитальному ремонту   кровли»  в МБОУ «СОШ №2»  с Варфоломеевка;

-  готовы документы к подаче в Министерство образования Приморского края до 15.07.2023 г. на участие в софинансировании по «Капитальному ремонту спортивного зала» в   МБОУ СОШ №1 с. Варфоломеевка.

4. Подготовка образовательных учреждений к отопительному сезону

Так же за счет средств местного бюджета запланированы  текущие ремонты систем водоснабжения и  водоотведения; ремонт систем отопления; замена светильников

На уровне Яковлевского муниципального района подготовлена ремонтная программа образовательных учреждений, включающая следующие мероприятия:

(согласованно с главой района – главой Администрации

Яковлевского муниципального района  Коренчуком А.А.)

| План ремонтов по образовательным учреждениям Яковлевского муниципального района в 2023 году по объектам водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объект ремонта | Описание ремонта | Способ выполнения | Период проведения работ | Сумма ремонта, руб. без НДС |
|  |  |  |  |  | Дата начала ремонта | Дата окончания ремонта |  |
| Водоотведение |
|  | Текущий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ "СОШ с.Яковлевка" | внутренняя канализация | капитальный ремонт санитарно - гигиенических комнат | ПСД |  | 2024 | 255 000,00 |
| 2 | Покровский филиал МБОУ "СОШ с.Яковлевка" | внутренняя канализация | текущий ремонт | Хоз.способ | май |  | 3 000,00 |
| 3 | Бельцовский филиал МБОУ "СОШ с. Яковлевка" | внутренняя канализация | ремонт унитазов - 2 шт. | Хоз.способ | март | август | 5 000,00 |
| 4 | Яблоновский филиал МБОУ СОШ с. Новосысоевка | внутренняя канализация | текущий ремонт | Хоз.способ | май |  | 3 000,00 |
| 5 | МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка | внутренняя канализация | замена канализационных труб - 82 м.(d50) c комплектующими - тройник - 3 шт., d трубы -11 - 17 м. тройник, раковина 1 шт., смеситель - 1 шт., гофра - 1 шт., полипропилен d26- 4м., хомут для крепления канализации d50- 20 шт. |  | май | август | 50 000,00 |
|  |  | внешняя канализация | земляные работы по ремонту септика |  |  |  | 20 000,00 |
| 6 | МБОУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка | внутренняя канализация | Замена гофр Ремонт сливных бачков | Хоз.способ | апрель | август | 5 000,00 |
|  |  | внешняя канализация | земляные работы по ремонту септика |  | май | август | 20 000,00 |
| 7 | МБОУ "СОШ № 2" с. Варфоломеевка | внутренняя канализация | текущий ремонт | Хоз.способ | май | август | 3 000,00 |
| 8 | МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка | внутренняя канализация | ремонт санитарно - гигиенических комнат (установка дополнительных унитазов, кабинок) | подрядчик | май | август | 375 000,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 739 000,00 |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ "ЦРР" с.Яковлевки | внутренняя канализация | текущий ремонт | Хоз.способ | май | сентябрь | 10 000,00 |
| 2 | МБДОУ "ЦРР" с. Новосысоевки | внутренняя канализация | ремонт канализации (подвал), замена труб d110 - 80 м.с комплектующими (угол, тройник, хомут для крепления - 25шт.), замена труб d50 - 50 м., с комплектующими (угол, тройники, хомут для крепления - 25 шт.) |  | май | июль | 70 000,00 |
|  |  | внешняя канализация | земляные работы по ремонту септика |  |  |  | 30 000,00 |
| 3 | МБДОУ Варфоломеевский детский сад | внутренняя канализация | текущий ремонт | Хоз. способ | май | июль | 3 000,00 |
| 4 | МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза" | внутренняя канализация | текущий ремонт | Хоз. способ | май | июль | 3 000,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 116 000,00 |
| 1 | ДООСЦ | внутренняя канализация | текущий ремонт |  |  |  | 2 000,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2 000,00 |
|  | Текущий |  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ "СОШ с. Яковлевка" |  | текущее обслуживание |  |  |  | 10000,00 |
| 2 | Покровский филиал МБОУ "СОШ с. Яковлевка" |  | текущее обслуживание |  |  |  | 3 000,00 |
| 3 | МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка |  | текущее обслуживание |  |  |  | 10 000,00 |
| 4 | Яблоновский филиал МБОУ СОШ с. Новосысоевка |  | установка водонагревателя в санитарно - гигиенической комнате, | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 10 000,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 33 000,00 |
|  | Текущий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ "ЦРР" с. Яковлевки |  | текущее обслуживание |  |  |  | 5 000,00 |
| 2 | МБДОУ "ЦРР" с. Новосысоевки |  | текущее обслуживание |  |  |  | 5 000,00 |
| 3 | МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза" |  | текущее обслуживание |  |  |  | 5 000,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 15 000,00 |
|  | Текущий |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ "СОШ с. Яковлевка" | внутренняя система отопления | ремонт узла учета тепловой энергии | проект | март |  | 30 000,00 |
|  |  |  | материалы для ремонта узла учета тепловой энергии | подрядчик | май | июль | 400 000,00 |
|  |  |  | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | июнь |  |  |
| 2 | Покровский филиал МБОУ" СОШ с. Яковлевка" | внутренняя система отопления | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | июль |  |  |
|  |  |  | установка дополнительных радиаторов (регистров)- 4 шт. | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 18 000,00 |
|  |  |  | установка кранов Маевского - 6 шт. | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 2000,00 |
|  |  |  | установка насоса обратной подачи воды | Хоз. способ | март |  | 20000,00 |
| 3 | Бельцовский филиал МБОУ "СОШ с. Яковлевка" | внутренняя система отопления | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | июнь |  |  |
| 4 | МБОУ СОШ №1 с.Новосысоевка | внутренняя система отопления | ремонт системы отопления в столовой с заменой регистров отопления - 6 шт., кранов Маевского - 12 шт., комплектующих материалов. Замена железных труб на полипропиленовые с комплектующими |  | июнь |  | 100 000,00 |
|  |  |  | ремонт теплового узла - замена шаровых кранов - на 32, резьб, задвижка на 72 трубу, гайка - штуцер |  | май | август | 45 000,00 |
|  |  |  | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | июнь |  |  |
| 5 | Яблоновский филиал МБОУ СОШ с. Новосысоевка | внутренняя система отопления | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | июль |  |  |
|  |  | ремонт внешней системы отопления | обмотка внешней теплотрассы - 150 м. | Хоз. способ | май | май | 15 000,00 |
|  |  | котельная | ремонт котельной - побелка, оштукатуривание стен | Хоз. способ | апрель | май | 3 000,00 |
| 6 | МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка | внутренняя система отопления | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | июль |  |  |
|  |  | котельная | ремонт дверей котельной | Хоз. способ | апрель | октябрь | 10 000,00 |
|  |  |  | ремонт внешней системы отопления (установка труб на подставки и утепление) | Хоз. способ | апрель | октябрь | 45 000,00 |
|  |  |  | циркуляционный насос | Хоз. способ | апрель | октябрь | 10 000,00 |
|  |  |  | текущий ремонт | Хоз. способ | апрель | октябрь | 3 000,00 |
| 7 | МБОУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка | внутренняя система отопления | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | июнь |  |  |
|  |  |  | ремонт системы отопления 1 эт. | Хоз. способ | май | август | 30 000,00 |
| 8 | МБОУ "СОШ № 2" с. Варфоломеевка | внутренняя система отопления |  |  |  |  |  |
|  |  |  | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | апрель | сентябрь |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 731 000,00 |
| 1 | МБДОУ "ЦРР" с.Яковлевки | внутренняя система отопления | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | май | август |  |
| 2 | МБДОУ "ЦРР" с.Новосысоевки | внутренняя система отопления | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | май | август |  |
| 3 | МБДОУ Варфоломеевский детский сад | внуртення система отопления |  |  |  |  |  |
|  |  |  | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | май | август |  |
| 4 | МБОУ "Детский сад п.Нефтебаза" | внутренняя система отопления | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | май | август |  |
|  |  | котельная | ремонт котельной- покраска | хоз.способ | апрель | сентябрь | 2 000,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2 000,00 |
| 1 | МБУ ДО "ДООСЦ" с.Яковлевка | внутренняя система отопления | промывка, опрессовка отопительной системы | Хоз. способ | июль |  |  |
|  |  |  | Ремонт котла (приобретение и установка колосников)- 3 шт.приобретение центробежных насосов -2шт. | Хоз. способ | апрель | сентябрь | 130 000,00 |
|  |  |  | замена регистров отопления - 6 шт., основное здание , Лидер - с комплектующими и установкой кранов Маевского - 12 шт. | Хоз. способ | май | август | 45 000,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 175 000,00 |
| Электроснабжение |
| 1 | МБОУ "СОШ с.Яковлевка" |  | текущий ремонт | Хоз способ | в течение года |  | 40 000,0 |
| 2 | Покровский филиал МБОУ "СОШ с.Яковлевка" |  | текущее обслуживание | Хоз способ | в течение года |  | 15 000,0 |
| 3 | Бельцовский филиал МБОУ "СОШ с. Яковлевка" |  | текущее обслуживание | Хоз способ | в течение года |  | 15 000,0 |
| 4 | МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка |  | текущее обслуживание , замена светильников в спортивном зале | Хоз способ | в течение года |  | 60 000,0 |
| 5 | Яблоновский филиал МБОУ СОШ с. Новосысоевка |  | текущее обслуживание | Хоз способ | в течение года |  | 15 000,0 |
| 6 | МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | текущее обслуживание , замена светильников по предписанию Роспотребнадзора | Хоз способ | в течение года |  | 25 000,0 |
| 7 | МБОУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка |  | текущее обслуживание | Хоз способ | в течение года |  | 25 000,0 |
| 8 | МБОУ "СОШ № 2" с. Варфоломеевка |  | текущее обслуживание | Хоз способ | в течении года |  | 15 000,0 |
|  | итого |  |  |  |  |  | 210 000,00 |
| 1 | МБДОУ "ЦРР" с.Яковлевки |  | текущее обслуживание | Хоз способ | в течение года |  | 5000,0 |
| 2 | МБДОУ "ЦРР" с. Новосысоевки |  | текущее обслуживание |  |  |  | 5000,0 |
| 3 | МБДОУ Варфоломеевский детский сад |  | текущее обслуживание | Хоз способ | в течение года |  | 3000,0 |
| 4 | МБДОУ "Детский сад п. Нефтебаза" |  | текущее обслуживание | Хоз способ | в течение года |  | 3000,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 16 000,00 |
| 1 | МБУДО "ДООСЦ" |  | текущее обслуживание | Хоз способ | в течение года |  | 5000,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 5 000,0 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 2 044 000 |

4. Ресурсообеспечение.

В ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году по всем образовательным учреждениям заключены договора на 2023 г.:

- Энергоснабжение по  на сумму – 5 445 000 руб.

- Водоснабжение и водоотведение на сумму – 400 721 руб.

- Услуги связи и интернет – 1 305 200 руб.

- Вывоз ТКО – 330 000 руб.

- Теплоснабжение –  23 669 694 руб.

- Откачка септика   -548 228 руб.

- Обеспечение физической охраны общеобразовательных школ сотрудниками

ЧОП   -5 839 511 руб.

Итого на сумму – 33 316 759  руб.

5. Обеспечение подвоза детей.

На территории Яковлевского муниципального района 4 общеобразовательных учреждения осуществляют подвоз детей. Всего за общеобразовательными учреждениями закреплено 10 автобусов,  которые находятся в эксплуатации,                    В декабре 2022 года было получено 2 автобуса для МБОУ «СОШ с. Яковлевка»; МБОУ СОШ № 1  с. Новосысоевка и  переданы в оперативное управление.

В 2023 -2024 учебном году имеется потребность в 2 автобусах для МБОУ СОШ№ 1 с. Новосысоевка вместимостью 25 -31 человек:  МБОУ СОШ №1                        с. Варфоломеевка вместимостью 21 -24 человека.

В бюджете на 2023 год запланированы расходы на ГСМ для подвоза детей, на предрейсовый медосмотр водителей, ремонт автобусов, на технический осмотр транспортных средств, на услуги «ГЛОНАСС» запланированы расходы в сумме 4 869 966 рублей.

6. Обеспечение питанием

Питание учащихся осуществляется по видам категорий учащихся:

- 1-4 классы;

- 5-9 классы;

- 10-11 классы,

вт.ч. многодетные, малообеспеченные и с ограниченными возможностями здоровья и дети участников Специальной Военной Операции

На основании статьи 2 Закона Приморского края от 23.11.2018г. № 388-КЗ «Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края»:

1. Бесплатным питанием один раз в день в период учебного процесса обеспечиваются:

1).   Обучающиеся в 1-4 классах включительно;

2). Обучающиеся в 5-11 классах включительно из многодетных семей Приморского края;

3). Обучающиеся в 5-11 классах включительно из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае.

4). Обучающиеся из семей  участников Специальной Военной Операции из средств местного бюджета

2. Бесплатным питанием два раза в день в период учебного процесса обеспечиваются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети – инвалиды. Стоимость питания составляет 140 рублей.

3. Бесплатным питанием два раза в день в период учебного процесса обеспечиваются обучающиеся  участников СВО.   Стоимость питания составляет 140 рублей.

4. Обучающиеся в 1-4 классах включительно дополнительно к бесплатному питанию обеспечиваются один раз в  день в период учебного процесса бесплатным молоком объемом не менее 200 мл на одного ребенка.

Стоимость питания   учащихся 1-4 классов, многодетных и малообеспеченных составляет 85 рублей.

Средняя численность бесплатно питающихся в месяц составит     человек, в том числе 1-4 классы  648 чел., 5-11  классы 361 чел., ОВЗ- 40  чел, СВО - 17

Питание учащихся  за счет средств родителей планируется на уровне стоимости  питания льготной категории обучающихся.

За счет средств краевой субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края на 2023 год запланировано  в сумме 5573450

По состоянию на 01.04.2023 г. израсходовано средств краевого бюджета в сумме 1 980 655 руб.

За счет средств федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся  в 2023 году запланировано 10 253 720 рублей, по состоянию на 01.04.2023г. израсходовано  рублей 1 000 404,31  копейки.

За счет средств  местного бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся участников СВО  в 2023 году запланировано  360 000    рублей, по состоянию на 01.04.2023г. израсходовано  рублей  46 835  копейки.

7.  Обеспечение медицинского обслуживания.

На  прохождения периодического  медицинского осмотра подготовлен пакет документов по всем образовательным учреждениям Яковлевского муниципального района  Подготовлен пакет документов для прохождения обязательной диспансеризации  сотрудников образовательных учреждений Яковлевского муниципального района. На эти цели  запланировано  1 232,0   рублей.

8. Обеспечение образовательных учреждений учебными расходами.

Согласно установленной краевой субвенции на 2023 год на образовательные учреждения распределены средства на учебные расходы:

- общеобразовательные учреждения в сумме 5 538 925 рублей (в том числе на приобретение учебников 1450 000 рублей, на приобретение оргтехники 700 000 рублей, на приобретение средств обучения, приборов 988 000 рублей, мебели  1 100 000 руб. и другие расходы). Израсходовано по состоянию на 01.04.22г. в сумме  512 304 рублей 18 копеек.

- дошкольные образовательные учреждения в сумме 1 068 355 рублей (в том числе на приобретение оргтехники 73200 рублей, мебели 335000 рублей, приобретение игрушек 433200 рублей и другие расходы).

По состоянию на 01.04.2023г. средства на эти цели не поступали.

Подготовка образовательных учреждений ведется в соответствии с планом подготовки к началу 2023-2024 учебного года.

Глава района – глава Администрации

Яковлевского муниципального района                                                               А.А. Коренчук

Дудка Т.И.

91215