ДОКЛАД

об итогах отопительного сезона 2023/2024 гг. и подготовке к

отопительному сезону 2024/2025гг. на территории Яковлевского

муниципального округа

Подготовка к отопительному сезону 2023/2024 гг. велась в соответствии с распоряжением Правительства Приморского края от 09 января 2023 года № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  Приморского края к работе в отопительный сезон 2023/2024 года».

В целях выполнения указанного распоряжения и подготовки учреждений, объектов соцкультбыта и жилищного фонда к отопительному периоду 2023/2024г. было принято постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 11.01.2023 года № 9-па «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Яковлевского муниципального района к работе в отопительный сезон 2023/2024 годов».  Кроме того, принят ряд сопутствующих нормативных правовых актов.

С начала 2023 года активно проводилась работа по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2023/2024 годов. Уже с февраля начата работа по формированию и утверждению ремонтных программ предприятий и учреждений. За период с мая по октябрь 2023 года  проведено 6 заседаний районного штаба по подготовке и прохождению ОЗП 2023/2024гг.	Плановый объем финансирования за счет средств всех источников финансирования составил 14 774,793 тыс. рублей. За период с 01 января 2023 по 31декабря 2023 года фактически выделено и освоено средств – 18 096,858 тыс. рублей (122,5%), в  том числе:

| № п/п | Источник финансирования | План финансирования, тыс. рублей | Фактическое освоение тыс. рублей | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бюджет района (программные мероприятия по подготовке сетей водоснабжения, водоотведения, муниципального жилфонда, энергосбережение) | 6 850,000 | 8 465,952 | 123,6 |
| 2. | Бюджет района (программные мероприятия по подготовке муниципальных учреждений к отопительному сезону 2023/2024 г.г.) | 4 281,000 | 5 783,033 | 135,1 |
| 3. | Ремонтные программы предприятий: производственный участок «Яковлевский» КГУП Примтеплоэнерго», ООО Водоканал-Сервис» (проведение восстановительных и текущих ремонтов котельного оборудования, тепловых сетей, сетей водоснабжения) | 2 442,859 | 2 646,873 | 108,4 |
| 4. | Средства собственников жилых помещений (подготовка жилищного фонда) | 1 200,934 | 1 201,000 | 100 |
|  | Всего | 14 774,793 | 18 096,858 | 122,5 |

Силами администрации Яковлевского муниципального округа, бюджетных организаций, обслуживающих и ресурсоснабжающих предприятий к работе в зимних условиях 2023/2024 гг. было подготовлено 14 котельных, из них 6 муниципальных котельных, переданных в аренду КГУП «Примтеплоэнерго» (4 котельные с. Яковлевка, 1 котельная с. Минеральное, 1 котельная с. Варфоломеевка), 3 в собственности Администрации Приморского края (котельная № 5 ст. Варфоломеевка, АМК с. Покровка, АМК с. Новосысоевка), 5 котельных муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих теплом школы, детские сады. 9,7 км. тепловых сетей, 25,0 км. сетей водоснабжения, 10,0 км. канализационных  сетей, 45 многоквартирных дома, 38 объектов социально и культурно-бытового назначения. Проведены обучения, аттестации и переаттестации машинистов котельных установок. К началу отопительного сезона  оформлены и подписаны  паспорта готовности по всем объектам ЖКХ. К октябрю 2023 года сформирована вся документация необходимая для проведения контрольно-надзорным органом ежегодной проверки Гостехнадзора по готовности округа к отопительному периоду, что позволило своевременно получить паспорт готовности.

При подготовке к ОЗП 2023/2024г. г. за счет программных мероприятий выполнен ряд мероприятий:

Согласно муниципальному контракту силами КГУП «Примтеплоэнерго» проводились работы по эксплуатации и техническому обслуживанию модуля очистки воды на ст. Варфоломеевка.

Подрядной организацией (ООО «Водоканал-Сервис») проводилось ежемесячное техническое обслуживание технологического оборудования очистных сооружений на 120м3/час в с. Яковлевка.

Продолжаются работы по договору на проектирование зон санитарной охраны двух скважин ст. Варфоломеевка.

В 2023 году завершен 1 этап работ по объекту «Поиски и оценка подземных вод для обеспечения  водоснабжения территории ст. Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа Приморского края (Участок Варфоломеевка)».  Проведены топографические, геолого-экологические и геофизические  работы.

За счет средств местного бюджета  проводились работы по обслуживанию модуля очистки воды на ст. Варфоломеевка (замена фильтров, приобретение сменных мешков, перезагрузка колонн обезжелезивания и т. д.).

Выполнены работы по муниципальному контракту с ООО «Водоканал-Сервис» на проведение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения в с. Яковлевка, ул. Советская от дома № 87 до дома № 117а. протяженностью 590м.

Выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения по ул. Советская 79,79а с. Яковлевка протяженностью 85 м.

Выполнены работы по замену сетей водоснабжения с. Яковлевка по ул. Лазо-Красноармейская (компенсатор, совместно с теплом) протяженностью 60 м.

Выполнен капитальный ремонт павильона скважины в с. Покровка. Проведено ограждение ЗСО скважины.

Закуплены резервные глубинные насосы в количестве 2 шт. (насос ЭЦВ 8-25-150 ).

Приобретен резервный дизельный генератор МД АД-24С-Т400-1РМ29 (элетростанция дизельная серии «MDiesel») и установлен на  водозаборной скважине № 11010 с. Яковлевка, ул. Кедровая,1а, обеспечив 707 домов и 2121 жителей бесперебойной услугой.

Приобретены 2 насоса на очистные сооружения на 120 м3/час с. Яковлевка.

Приобретен насос на КНС ст. Варфоломеевка.

Завершен ремонт системы отопления в здании по адресу: с. Яковлевка, ул. Почтовая.5	Приобретена трубная часть котла водогрейного УВК-1,0 на котельную №4 с. Яковлевка.

По  МБОУ СОШ с. Яковлевка заменен преобразователь расхода тепла на узле учета тепловой энергии.

По котельной  МБУ ДО «ДООСЦ» проведен ремонт котла и системы отопления. Закуплены сетевые насосы. Проведен ремонт отопительной системы внутри здания.

По МБОУ СОШ№1 с. Новосысоевка проведен ремонт теплового узла учета и ремонт отопительной системы.

Отремонтировано 5 колодцев:

с. Андреевка  ул. Центральная;

с. Николо-Михайловка, ул. Центральная;

с. Варфоломеевка пер. Колхозный,7;

с. Новосысоевка, ул. Советская,23;

с. Новосысоевка, ул. Железнодорожная,5а.

Проведен капитальный ремонт муниципального дома в с. Бельцово по ул.  Березовая,5.

За счет средств Фонда капитального  ремонта Приморского края  подрядной организацией ООО «Семь Футов» проведены работы по  капитальному ремонту общедомового имущества (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение)  МКД с. Яковлевка, ул. Лазо, 2.

За счет средств ремонтной программы КГУП «Примтеплоэнерго» закуплен и доставлен котел УВКа-2,5 на котельную №1 с. Яковлевка.

В 2023 году начато строительство объекта «Строительство централизованной  системы водоснабжения Новосысоевского сельского поселения  (ж-д. ст. Сысоевка, с. Новосысоевка)» за счет средств федеральной программы «Чистая вода».

По итогам исполнения муниципального контракта по обеспечению населения твердым топливом в 2023 году, жителям Яковлевского муниципального округа было реализовано:

| Дрова |
| --- |
| Новосысоевское сельское поселение | 2подворья, площадью 95,1 м2 | 20 м3 |
| Яковлевского сельское поселение | 19 подворий площадью 912,8 м2 | 130,5м3 |
| Покровское сельское поселение | 1 подворье площадью 39,1 м2 | 8м3 |
| Яблоновское сельское поселение | 5 подворий площадью 235,5 м2 | 21,8м3 |
| Всего обеспечено 27 подворий площадью 1282,5 м2 | Всего реализовано: 180,3 м3 | Возмещено поставщику: 580 489,38 рублей из средств местного и краевого бюджетов. |

Согласно постановлению Администрации Яковлевского муниципального округа от 29.09.2023 №50-па  отопительный сезон на территории района начат с 12 октября 2023 года.

Отопительный сезон 2023/2024 гг. прошел в штатном режиме. Аварийные ситуации устранялись в установленные сроки.

Постановлением Администрации Яковлевского муниципального округа от  17 апреля 2024 года № 299-па «Об окончании отопительного сезона 2023-2024 годов на территории Яковлевского муниципального округа» отопительный сезон завершен с 28 апреля 2024 года.

В рамках подготовки района к отопительному сезону 2024/2025 годов

Приняты нормативные правовые акты, которыми утвержден состав штаба Яковлевского муниципального округа по подготовке и прохождению отопительного сезона 2024/2025 годов, утверждена потребность в топливе для нужд жилищно-коммунального хозяйства округа на отопительный сезон, утвержден график накопления топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства округа на отопительный сезон. Кроме того, были принят ряд сопутствующих нормативных правовых актов.

Согласно утвержденному плану финансирования  на подготовку к отопительному сезону запланировано средств:

| № п/п | Источник финансирования | План финансирования, тыс. рублей | Фактическое освоение тыс. рублей | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бюджет округа (программные мероприятия по подготовке сетей водоснабжения, водоотведения, муниципального жилфонда, энергосбережение) | 12 147,75 | 1 772,49 | 14,6 |
| 2. | Бюджет округа (программные мероприятия по подготовке муниципальных учреждений к отопительному сезону 2023/2024 г.г.) | 7 988,36 | 2 227,26 | 27,9 |
| 3. | Ремонтные программы предприятий: производственный участок «Яковлевский» КГУП Примтеплоэнерго», ООО Водоканал-Сервис» (проведение восстановительных и текущих ремонтов котельного оборудования, тепловых сетей, сетей водоснабжения) | 3 857,86 | - | - |
| 4. | Средства собственников жилых помещений (подготовке жилищного фонда) | 1 093,32 | - | - |
|  | Всего | 25 087,29 | 3 999,75 | 15,9 |

В рамках подготовки к ОЗП 2024/2025 годов по состоянию на 20 мая 2024 года  :

- подтовлена документация на проведение аукциона по замене канализационного коллектора с. Яковлевка, ул. 50 лет ВЛКСМ, протяженностью 330 м.

-готовится документация на проведение аукциона по замене сетей теплоснабжения с. Минеральное, протяженностью 201 м. в 2-х трубном исчислении.

- готовится документация на проведение аукциона по замене сетей водоснабжения в с. Яковлевка, ул. Красноармейская, протяженностью 610м.

- закуплены 2 новых котла на котельную МБДОУ «Детский сад ст. Сысоевка»;

- закуплены 2 новых чугунных колосника на котельную МБУ ДО «ДООСЦ с. Яковлевка»;

- выполнены работы по замене окон в Яблоновском филиале МБОУ «СОШ №1 с. Новосысоевка» и МБДОУ «Детский сад с. Варфоломеевка»;

- разработан проект замены узла учета тепловой  энергии на узле №2 в  МБОУ «СОШ с. Яковлевка» на сумму 33 000,00 руб.

- ведутся работы по замене узла учета тепловой энергии на узле №2 в  МБОУ «СОШ с. Яковлевка»;

- проводится поверка приборов учета тепловой энергии в 4 учреждениях ( МБДОУ «ЦРР с. Яковлевка», МБОУ «СОШ №1 с. Новосысоевка», МБОУ «СОШ №2 с. Варфоломеевка», МБДОУ «Детский сад с. Варфоломеевка», МБУДО «ЯДШИ»;

- проведена промывка водозаборной скважины  на ж.д. ст. Варфоломеевка;

- приобретены 2 глубинных насоса на скважину ст. Варфоломеевка;

- проведен капитальный ремонт участка сети централизованного водоотведения с. Яковлевка, (ориентир ул. Советская,46);

- проведен ремонт питьевых колодцев с. Лазаревка и с. Покровка;

Кроме того продолжаются работы по объекту «Поиски и оценка подземных вод для обеспечения  водоснабжения территории ст. Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа Приморского края (Участок Варфоломеевка)».

В рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по строительству водовода централизованной системы водоснабжения Новосысоевского сельского поселения (ж.д. ст. Сысоевка, с. Новосысоевка) в 2024 году будет завершено  строительство нового водопровода за счет средств федеральной программы «Чистая вода».

Первое заседания штаба по подготовке к ОЗП 2024/2025гг. состоялось 16.05.2024 на которых были подведены итоги завершившегося отопительного сезона, озвучены проблемные вопосы  и намечены первоочередные мероприятия при подготовке к предстоящему отопительному сезону.