# АДМИНИСТРАЦИЯ

## ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 31.01.2024 | с. Яковлевка | № | 53- па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Яковлевского муниципального округа

к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов

Во исполнение распоряжения Правительства Приморского края от 9 января 2024 года № 1-рп  «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2024/2025 года», с целью обеспечения своевременной  подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Яковлевского муниципального округа к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов,  Администрация  Яковлевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать штаб Яковлевского муниципального округа по подготовке и прохождению отопительного сезона 2024-2025 годов и утвердить его состав (по должностям) согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

до 01 сентября 2024 года – в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

до 15 октября 2024 года – полная готовность к началу отопительного сезона.

3. Первому заместителю главы Администрации Яковлевского муниципального округа:

3.1.  Обеспечить оперативный контроль:

за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства Яковлевского муниципального округа к отопительному сезону 2024-2025 годов;

за заготовкой топлива в соответствии с заданиями согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, накоплением топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства округа до 1 октября 2024 года в необходимых объемах согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

за надежным теплоснабжением потребителей на территории Яковлевского муниципального округа, в том числе принятие мер по организации теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств, либо отказа от исполнения своих обязательств;

за выполнением требований, установленных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ), за готовностью теплоснабжающих организаций и отдельных категорий потребителей к отопительному сезону;

за регулярной оплатой текущего потребления тепловой и электрической энергии учреждениями, финансируемыми за счет средств местного бюджета, в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления;

за своевременным завозом качественного топлива и своевременной оплатой за поставляемое топливо;

за своевременным обеспечением резервными источниками электроснабжения всех котельных и социально-значимых объектов до 1 ноября 2024 года;

за разработкой мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных.

3.2.  При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить необходимый объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

4. Управлению жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа:

4.1.    Создать в срок до 15 мая 2024 года комиссии:

по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;

по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов для проверки энергоисточников, тепловых сетей (в состав комиссий включить (по согласованию) представителей Дальневосточного управления Ростехнадзора).

4.2.  Обеспечить работу комиссий и получение паспортов готовности согласно формам, утвержденным Приказом:

жилищного фонда, объектов социального назначения – до 15 сентября 2024 года;

организаций – до 15 октября 2024 года, муниципального образования – до 15 ноября 2024 года.

4.3.  Обеспечить регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации Яковлевского муниципального округа в сети Интернет.

4.4. Представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций, теплоисточников, а так же паспорт Яковлевского муниципального округа в соответствии со сроками, указанными в пункте 4.2. настоящего постановления.

4.5. Предоставлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края в установленные сроки информации:

о ходе подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годовежемесячно начиная с 1 июля 2024года по 15 ноября 2024 года (по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца) в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, и 15 числа отчетного месяца;

о ходе прохождения отопительного сезона 2024-2025 годов по состоянию на 1 декабря 2024 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях» в срок до 2 декабря 2024 года;

о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно по состоянию на 1 число отчетного месяца в период с 1 декабря 2024 года по 1 апреля 2025 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным;

о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта по установленной министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края форме ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах ежемесячно до в срок до 3 числа  месяца, следующего за отчетным.

4.7. Совместно с уполномоченными структурами Министерства обороны Российской Федерации обеспечить контроль за подготовкой к прохождению отопительного сезона 2024-2025 годов федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление», осуществляющего услуги тепло,- водоснабжения, водоотведения и содержания казарменного и жилого фонда воинских частей, расположенных на территории Яковлевского муниципального округа.

4.8.  К началу отопительного сезона обеспечить:

создание за счет средств местного бюджета запасов материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования.

4.9. До 1 июля 2024 года актуализировать схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в случаях, установленных законодательством. Отчет о проделанной работе направлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края согласно формам, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 17 июня 2014 года № 309/пр «Об организации мониторинга исполнения субъектами Российской Федерации федеральных решений по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства», по состоянию на 1 января 2024 года и далее ежемесячно.

5. Управлению жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа, управлению земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа, отделу архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа:

5.1. Провести мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признания права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации. Отчет о проделанной работе направлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края и в министерство энергетики и газоснабжения Приморского края один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5.2.  До 1 мая 2024 года утвердить или актуализировать графики передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющихся муниципальной собственностью, управление которыми признано неэффективным. Отчет о проделанной работе направлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края согласно формам, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 1 января 2024 года и далее ежемесячно.

6. Начальнику ЕДДС Администрации Яковлевского муниципального округа:

6.1. До 1 сентября 2024 года разработать и утвердить муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов. Копию данного правового акта предоставить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.

6.2. До 1 сентября 2024года определить расчетами и утвердить  допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов. Расчеты представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.

6.3. Обеспечить предоставление в круглосуточном режиме в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края через региональную дежурную службу в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по телефонам 8(423)222-42-72, 8(423)222-19-27, электронной почте itc_otmt@primorsky.ru и иным имеющимся каналам связи) оперативной информации о возникающих технологических нарушениях на объектах топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса Приморского края.

7.  Рекомендовать руководителям  тепло-, электро-, водоснабжающих организаций всех форм собственности:

7.1. Обеспечить:

до 1 октября 2024 года заготовку топлива с учетом реализации мероприятий по энергоресурсосбережению, накопление топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства округа в необходимых объемах согласно приложению № 3 к настоящему  постановлению;

к 15 октября 2024 года накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах  энергосетевого хозяйства;

до 15 октября 2024 года подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики, находящихся в их  ведении, к отопительному сезону  2024 -2025 годов;

личный контроль за разработкой мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных;

получение паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2024 – 2025 годов до 15 октября 2024 года и представление его в управление жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа;

незамедлительное предоставление в ЕДДС Яковлевского муниципального округа информации о технологических нарушениях на эксплуатируемых объектах.

7.2. Разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение.

7.3. Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплообеспечения Яковлевского муниципального округа и своевременно производить оплату поставляемого топлива.

7.4. В срок до 21 февраля 2024 года представить в Администрацию Яковлевского муниципального округа мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов.

8.  Рекомендовать лицам, осуществляющим управление и обслуживание многоквартирных домов, проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, 
а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм 
и правил, либо принять иные меры, предусмотренные действующим законодательством, направленные на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

9.  Руководителям муниципальных учреждений:

9.1.  Принять меры по обеспечению с 1 января 2024 года снижения в сопоставимых условиях объема потребляемых ими ресурсов: тепло-, электроэнергии, воды, угля, не менее чем на три процента от объема фактически потребленного ими в 2023 году каждого из указанных ресурсов.

9.2. В срок до 21 февраля 2024 года представить в Администрацию Яковлевского муниципального округа мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов.

9.3.  В срок до 1 июля 2024 года заключить контракты на закупку и поставку твердого топлива (уголь) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд» и обеспечить контроль за его накоплением в необходимых объёмах.

9.4. Уделять особое внимание  закупке  качественного топлива на объекты теплообеспечения, нести  персональную ответственность за его сохранность, своевременную доставку до котельных.

9.5. В срок до 1 сентября 2024 года:

разработать и утвердить планы-графики переаттестации и обучения  кочегаров. Организовать обучение кочегаров до 15 сентября 2024 года;

издать приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из лиц руководящего звена. Направить назначенных лиц в Дальневосточное управление Ростехнадзора для проверки знаний и получения удостоверения;

издать приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок и их заместителей. Направить назначенных лиц в Дальневосточное управление Ростехнадзора для проверки знаний и получения удостоверения.

9.6. В срок до 15 августа 2024 года провести промывку и гидравлические испытания внутренней системы отопления муниципальных учреждений.

9.7. В срок до 15 сентября 2024 года получить паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2024 - 2025 годов муниципальных учреждений и представить в управление жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа.

9.8.  В срок до 1 октября 2024 года обеспечить котельные резервными передвижными источниками электрической энергии, произвести их пробный запуск в работу по постоянной схеме с подключением электросетей и насосного оборудования.

10. Финансовому управлению Администрации Яковлевского муниципального округа обеспечить контроль:

за регулярной оплатой текущего потребления тепловой и электрической энергии муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств местного бюджета, в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления;

за своевременным выделением необходимых средств из местного бюджета для оплаты за поставляемое топливо по заявкам учреждений;

за своевременным выделением средств местного бюджета для создания запасов материально технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

10. Контроль за своевременной и качественной подготовкой жилищно-коммунального хозяйства Яковлевского муниципального округа к отопительному сезону 2024-2025 годов возложить на первого заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального округа.

# Глава Яковлевского

# муниципального округа                                                                А.А. Коренчук

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Яковлевского муниципального округа

от 31.01.2024 №  53 - па

СОСТАВ

штаба Яковлевского муниципального округа

по подготовке и прохождению отопительного сезона 2024-2025 годов

(по должностям)

Глава Яковлевского муниципального округа, руководитель штаба;

Первый заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального округа, заместитель руководителя штаба;

Начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа, заместитель руководителя штаба;

Главный специалист управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа, секретарь штаба.

Заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального округа; Начальник управления по работе с территориями Администрации Яковлевского муниципального округа;

Директор МКУ «ЦО и СО»; И.о. директора МБУ «ЦКС»;

Начальник производственного участка «Яковлевский» теплового района «Анучинский» Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» (по согласованию);

Генеральный директор ООО «Водоканал - Сервис» (по согласованию);

Начальник Яковлевского РЭС СП ПСЭС филиала АО «ДРСК» (по согласованию)

Начальник ПУ № 5/3 ЖКС № 5 (г. Спасск-Дальний) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по (ВВО)

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Яковлевского муниципального округа

от 31.01.2024   №  53- па

ПОТРЕБНОСТЬ

в топливе для нужд жилищно-коммунального

хозяйства округа на отопительный сезон 2024-2025 годов

| № п/п | Вид топлива | Всего: (тонн) | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. |
| 1. | Мазут | 1131 | 422 | 619 | 90 |
| 2. | Дизельное топливо | 0,6 | 0,3 | - | 0,3 |
| 3. | Уголь | 5755 | 2140 | 2965 | 650 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Яковлевского муниципального округа

от 31.01.2024 №  53- па

ГРАФИК

накопления топлива для нужд жилищно-коммунального

хозяйства округа до 1 октября 2024 года

| № п/п | Вид топлива | Всего: (тонн) | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июль | август | сентябрь |
| 1. | Мазут | 226 | 0 | 0 | 226 |
| 2. | Дизельное топливо | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 3. | Уголь | 1033 | 0 | 260 | 773 |