

# **АДМИНИСТРАЦИЯ**

## **ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 27.02.2024 | с. Яковлевка  | № |  **146 -НПА** |

**О внесении изменений в постановление Администрации Яковлевского муниципального округа от 15.12.2023 № 195-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории Яковлевского муниципального округа» на 2024-2030 годы»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Яковлевского муниципального округа от 10.07.2023 № 324-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яковлевского муниципального округа», Уставом Яковлевского муниципального округа, Администрация Яковлевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории Яковлевского муниципального округа»на 2024 - 2030 годы, утвержденную постановлением Администрации Яковлевского муниципального округа от 15.12.2023 № 195-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории Яковлевского муниципального округа» на 2024-2030 годы», (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Изложить паспорт муниципальной программы в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Изложить приложение № 4 к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Изложить приложение № 5 к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Руководителю аппарата Администрации Яковлевского муниципального округа (Сомова О.В.) обеспечить публикацию настоящего постановления в газете «Сельский труженик» и размещение на официальном сайте Яковлевского муниципального округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального округа (Подложнюк Е.Г.).

Глава Яковлевского

муниципального округа А.А. Коренчук

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Яковлевского муниципального округа

от 27.02.2024 № 146-НПА

Приложение

к постановлению Администрации

Яковлевского муниципального округа

от 15.12.2023 № 195-НПА

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» НА 2024-2030 ГОДЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа (далее – Управление жизнеобеспечения) |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Структура программы | Отдельное мероприятие:«Формирование комфортной городской среды»мероприятия:- благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов;- благоустройство общественных территорий населенных пунктов;- разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации по благоустройству территорий;- поддержка муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории округа |
| Задачи программы | Обеспечение формирования единого облика округа;Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа. |
| Сроки реализации программы | 2024-2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) |

|  |
| --- |
| Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет 29 042 732,44 руб.:2024 год – 10 052 334,74 руб.;2025 год – 8 495 198,85 руб.;2026 год – 8 495 198,85 руб.;2027 год – 500 000,00 руб.;2028 год – 500 000,00 руб.;2029 год – 500 000,00 руб.;2030 год – 500 000,00 руб.;в том числе:за счет средств бюджета Приморского края 23 985 596,55 руб. в том числе:2024 год – 7 995 198,85 руб.;2025 год – 7 995 198,85 руб.;2026 год – 7 995 198,85 руб.;2027 год – 0,00 руб.;2028 год – 0,00 руб.;2029 год – 0,00 руб.;2030 год – 0,00 руб.;за счет средств бюджета Яковлевского муниципального округа – 5 057 135,89 руб. в том числе:2024 год – 2 057 135,89 руб.;2025 год – 500 000,00 руб.;2026 год – 500 000,00 руб.;2027 год – 500 000,00 руб.;2028 год – 500 000,00 руб.;2029 год – 500 000,00 руб.;2030 год – 500 000,00 руб.; |

 |
| Индикаторы достижения цели | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов;- количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований;- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |

РАЗДЕЛ 1. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 Для комфортного проживания и жизнедеятельности граждан и гостей Яковлевского муниципального округа одним из важных факторов является наличие мест возможного проведения отдыха и досуга, как то парки, скверы и иные общественные территории.

Общественные территории - территории, имеющие значение, в том числе для организации комфортного отдыха и проведения общественных массовых мероприятий.

На территории населенных пунктов находится 1 парк в с. Яковлевка с «Аллеей Ветеранов», общественная территория ДОСа с. Новосысоевка, пешеходные дорожки (тротуары), детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, которые нуждаются в содержании и благоустройстве.

Адресный перечень общественных территорий населенных пунктов Яковлевского муниципального округа, нуждающихся в благоустройстве в период действия муниципальной программы, будет сформирован в 2024 году по итогам инвентаризации текущего состояния общественных территорий Яковлевского муниципального округа, и представлен в приложении № 7 к муниципальной программе.

Порядок подготовки и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных территорий населенных пунктов Яковлевского муниципального округа, разрабатывается и утверждается постановлением Администрации Яковлевского муниципального округа.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Анализ благоустройства общественных и дворовых территорий в населенных пунктах показал, что в последние годы сельскими поселениями проводилась целенаправленная работа по благоустройству общественных и дворовых территорий. Ежегодно, с 2019 года три сельских поселения принимали участие в региональном проекте «1000 дворов». По 19 многоквартирным домам в период с 2019 года по 2023 год включительно выполнены работы по ремонту дворовых проездов, из них по 12 домам установлены урны и скамейки.

В то же время имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий.

Степень благоустройства общественных и дворовых территорий в населенных пунктах по состоянию на 01.01.2023 оценивается по следующим показателям:

Всего на территории округа 45 многоквартирных домов, из них 41 расположены в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек. Согласно правилам предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края субсидии предоставляются бюджетам городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений Приморского края, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (приложение № 13 к государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», утвержденной постановлением Правительства Приморского края от 30 декабря 2019 г. № 944-па).

По дворовым территориям многоквартирных жилых домов расположенных в населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек реализация мероприятий муниципальной программы в части благоустройства дворовых территорий осуществляется за счет средств местного бюджета.

Многоквартирные дома имеющие смежную, общую дворовую территорию объединяются в одну дворовую территорию. Таким образом на территории округа сформировано 28 дворовых территорий многоквартирных домов. Благоустроенные дворовые территории (полностью освещенные, оборудованные местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) - 0%;

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов имеющие:

9,6 % - детские, спортивные площадки;

0 % - освещение;

10 % - парковки

Так в населенных пунктах имеются общественные территории и дворовые территории многоквартирных домов, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1. благоустройство общественных территорий, предусматривающее

- устройство и ремонт пешеходных зон (тротуаров, дорожек, аллей, бульваров);

- устройство велосипедных дорожек;

- устройство и ремонт наружного освещения;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

- установка малых архитектурных форм;

- озеленение общественных территорий;

- установка памятников с благоустройством территории вокруг них;

- устройство ливневых систем водоотведения;

- благоустройство пустырей;

2. Благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

Минимальный перечень видов работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек и урн для мусора;

Перечень дополнительных видов работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) озеленение территорий;

г) иные виды работ.

Дополнительный перечень работ на придомовых территориях реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ, и предусматривает участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в формате трудового участия заинтересованных лиц, по видам работ, не требующих специальной квалификации при их выполнении (субботник (уборка мусора, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка дворовой территории после завершения работ), окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб и т.д.).

Адресный перечень дворовых территорий населенных пунктов Яковлевского муниципального округа, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) исходя из минимального перечня работ по благоустройству, сформированный Администрацией Яковлевского муниципального округа по итогам проведенной в 2023 году инвентаризации текущего состояния дворовых территорий, представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы, формируется с учетом предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

По каждой дворовой территории подлежащей благоустройству в период реализации муниципальной программы, разрабатывается и утверждается дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ, работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории населенных пунктов Яковлевского муниципального округа, и образцы с визуальным описанием элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на таких территориях, муниципальной программы приведены в приложении № 8 к муниципальной программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При ремонте дворовых проездов необходимо обязательно предусматривать устройство бордюрных пандусов в местах съезда на проезжую часть и, по возможности, предусматривать места для парковки автотранспортных средств инвалидов.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Яковлевского муниципального округа.

Таким образом, комплексный подход и программный метод применяемый к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

Основным приоритетом государственной политики в сфере формирования городской среды является формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Приоритетами государственной политики в сфере реализации государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 944-па являются:

создание комфортной городской среды для человека;

формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений;

благоустройство территорий населенных пунктов.

Целью государственной политики в сфере реализации государственной программы является кардинальное повышение комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок, приобретения техники для благоустройства, повышение индекса качества городской среды на 30% (189 баллов), сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30% не позднее 2024 года.

В результате реализации указанных приоритетных направлений государственной политики в сфере формирования комфортной городской среды к 2024 году будет достигнут качественно новый уровень состояния городской среды, соответствующий мировым стандартам.

Реализация государственной политики в сфере формирования комфортной городской среды будет способствовать достижению следующих целей государственной программы:

кардинальное повышение комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок, приобретения техники для благоустройства, повышение индекса качества городской среды на 30% (189 баллов), сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30% не позднее 2024 года.

Реализация государственной программы оказывает влияние на достижение национальной цели развития Российской Федерации "Комфортная и безопасная среда для жизни", в том числе на показатель "Улучшение качества городской среды в полтора раза".

Достижение национальных целей осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках федерального и регионального проектов "Формирование комфортной городской среды", входящих в состав национального проекта "Жилье и городская среда".

Одной из основных задач указанных проектов является создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Решение задач указанных проектов и достижение целей государственной программы предусматриваются путем эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края и муниципальных образований Приморского края.

Мероприятия государственной программы, реализуемые совместно с муниципальными образованиями Приморского края, предполагается осуществить путем предоставления целевых межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации муниципальных программ по развитию сферы формирования комфортной городской среды.

Цель программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории округа.

Задачи программы:

- обеспечение формирования единого облика округа;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Показатели (индикаторы) муниципальной программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

Плановые значения показателей муниципальной программы, характеризующих эффективность реализации мероприятий муниципальной программы, приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Перечень мероприятий муниципальной программы и план их реализации приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

Управление муниципальной программой осуществляется ответственным исполнителем.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет первый заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственный исполнитель:

 - обеспечивает разработку, согласование и утверждение муниципальной программы в установленном порядке;

- организует и обеспечивает реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Отчетность при реализации муниципальной программы:

 Исполнители мероприятий муниципальной программы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, предоставляют отчет об их выполнении и целевом использовании денежных средств.

Отчет должен содержать:

- общий объем фактически произведенных расходов всего, а также по отдельным мероприятиям и источникам финансирования;

- перечень завершенных в течение года мероприятий;

- перечень не завершенных в течение года мероприятий;

- процент выполнения каждого мероприятия по муниципальной программе;

- оценку достигнутых результатов муниципальной программы;

- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы в целом представляется не позднее 01 марта 2030 г.

 Итоговый отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

- данные о финансировании муниципальной программы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации;

- процент реализации муниципальной программы;

- оценку результатов муниципальной программы;

- уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности;

- перечень мероприятий, не завершенных в срок.

Ответственный исполнитель несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы ежегодно корректируются с учетом финансовых возможностей местного бюджета.

Администрация Яковлевского муниципального округа осуществляет проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до сведения граждан целей, условий и мероприятий программы, а также освещение в средствах массовой информации итогов ее реализации.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программы приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Яковлевского муниципального округа с расшифровкой по отдельным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы приведена в приложении № 4 к настоящей Муниципальной программе.

Информация о прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников приведена в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Яковлевского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 27.02.2024 № 146-НПА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Яковлевского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Формирование современной городской |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | среды населенных пунктов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на территории Яковлевского муниципального  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | округа» на 2024-2030 годы, утвержденной  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением Администрации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Яковлевского муниципального округа  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15.12.2023 № 195-НПА |
|  **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ**  |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА** |
| **"ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" НА 2024-2030 ГОДЫ** |
| **ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители |  Код бюджетной классификации  |  Расходы (руб.), годы  |
|  ГРБС  | Рз Пр | ЦСР  | ВР  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Муниципальная программа**  | **Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа "Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории Яковлевского муниципального округа" на 2024 - 2030 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  **2 057 135,89**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |
| **Управление жизнеобеспечения (Администрация Яковлевского муниципального округа)** | **977** | **0503** | **09 0 00 00000** | **240** |  **2 057 135,89**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |
| **1.** | **отдельное мероприятие**  | **Формирование комфортной городской среды** | **Управление жизнеобеспечения (Администрация Яковлевского муниципального округа)** | **977** | **0503** | **09 0 01 00000** | **240** |  **2 057 135,89**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |
| 1.1. | мероприятие  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | Управление жизнеобеспечения (Администрация Яковлевского муниципального округа) | 977 | 0503 | 09 0 01 21540 | 240 |  219 240,41  |  119 240,41  |  119 240,41  |  200 000,00  |  200 000,00  |  200 000,00  |  200 000,00  |
| 1.2. | мероприятие  | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов | Управление жизнеобеспечения (Администрация Яковлевского муниципального округа) | 977 | 0503 | 09 0 01 21540 | 240 | 0,00 |  100 000,00  |  100 000,00  |  100 000,00  |  100 000,00  |  100 000,00  |  100 000,00  |
| 1.3. | мероприятие  | Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации по благоустройству территорий | Управление жизнеобеспечения (Администрация Яковлевского муниципального округа) | 977 | 0503 | 09 0 01 21560 | 240 |  200 000,00  |  200 000,00  |  200 000,00  |  200 000,00  |  200 000,00  |  200 000,00  |  200 000,00  |
| 1.4. | мероприятие  | Поддержка муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | Управление жизнеобеспечения (Администрация Яковлевского муниципального округа) | 977 | 0503 | 09 0 01 S2610 | 240 |  1 637 895,48  |  80 759,59  |  80 759,59  |  200 000,00  |  200 000,00  |  200 000,00  |  200 000,00  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
|  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации |
|  |  |  |  |  |  | Яковлевского муниципального округа |
|  |  |  |  |  | от 27.02.2024 № 146-НПА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5  |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе  |
|  |  |  |  |  | Яковлевского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | «Формирование современной городской |
|  |  |  |  |  |  | среды населенных пунктов |
|  |  |  |  | на территории Яковлевского муниципального  |
|  |  |  |  |  | округа» на 2024-2030 годы, утвержденной  |
|  |  |  |  |  |  | постановлением Администрации |
|  |  |  |  |  |  | Яковлевского муниципального округа  |
|  |  |  |  |  |  | от 15.12.2023 № 195-НПА |
| **ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ** |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА** |
| **"ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**  |
| **НА ТЕРРИТОРИИ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» НА 2024-2030 ГОДЫ** |
| **ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ** |
|  |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование | Источник финансирования | Расходы (руб.), годы |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа** | **Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа "Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории Яковлевского муниципального округа" на 2024 - 2030 годы** | **всего** |  **10 052 334,74**  |  **8 495 198,85**  |  **8 495 198,85**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |
| местный бюджет |  2 057 135,89  |  500 000,00  |  500 000,00  |  500 000,00  |  500 000,00  |  500 000,00  |  500 000,00  |
| краевой бюджет |  7 995 198,85  |  7 995 198,85  |  7 995 198,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.** | **отдельное мероприятие** | **Формирование комфортной городской среды** | всего |  **10 052 334,74**  |  **8 495 198,85**  |  **8 495 198,85**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |  **500 000,00**  |
| местный бюджет |  2 057 135,89  |  500 000,00  |  500 000,00  |  500 000,00  |  500 000,00  |  500 000,00  |  500 000,00  |
| краевой бюджет |  7 995 198,85  |  7 995 198,85  |  7 995 198,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | мероприятие  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | всего |  **219 240,41**  |  **119 240,41**  |  **119 240,41**  |  **200 000,00**  |  **200 000,00**  |  **200 000,00**  |  **200 000,00**  |
| местный бюджет |  219 240,41  |  119 240,41  |  119 240,41  |  200 000,00  |  200 000,00  |  200 000,00  |  200 000,00  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | мероприятие  | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов | всего | **0,00** |  **100 000,00**  |  **100 000,00**  |  **100 000,00**  |  **100 000,00**  |  **100 000,00**  |  **100 000,00**  |
| местный бюджет | 0,00 |  100 000,00  |  100 000,00  |  100 000,00  |  100 000,00  |  100 000,00  |  100 000,00  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | мероприятие  | Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации по благоустройству территорий | всего |  **200 000,00**  |  **200 000,00**  |  **200 000,00**  |  **200 000,00**  |  **200 000,00**  |  **200 000,00**  |  **200 000,00**  |
| местный бюджет |  200 000,00  |  200 000,00  |  200 000,00  |  200 000,00  |  200 000,00  |  200 000,00  |  200 000,00  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | мероприятие  | Поддержка муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | всего |  **9 633 094,33**  |  **8 075 958,44**  |  **8 075 958,44**  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет |  1 637 895,48  |  80 759,59  |  80 759,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  7 995 198,85  |  7 995 198,85  |  7 995 198,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |