**Информация**

**«О работе Администрации Яковлевского муниципального округа по обеспечению организации благоустройства территории Яковлевского муниципального округа»**

В рамках реализации полномочий Администрации Яковлевского муниципального округа в сфере благоустройства общественных территорий, осуществляемых в соответствии с решением Думы Яковлевского муниципального округа от 27.02.2024 г № 245-НПА «О Положении об организации благоустройства территории Яковлевского муниципального округа», утверждена муниципальная программа «Содержание и благоустройство Яковлевского муниципального округа» на 2024-2030 годы от 15.12.2023 № 194-НПА, а также муниципальная программа «Формирование современной городской среды населённых пунктов на территории Яковлевского муниципального округа» на 2024-2030 годы от 15.12.2023 г. № 195-НПА.

В 2024 году плановый объём финансирования муниципальной программы «Содержание и благоустройство Яковлевского муниципального округа» на 2024-2030 годы за счет всех источников составляет -15 484 954,49 рублей. По состоянию на 1 сентября 2024 года фактически выделено и освоено – 6 368 937,94 рублей или 41,10%.

В том числе выполнены мероприятия по:

**1. По содержанию объектов благоустройства.**

- в зимний период выполнялись работ по очистке от снега и наледи, подсыпка противогололедными материалами территорий общего пользования (тротуары, пешеходные дорожки и пр.

- в весенний-летний период проводились работы по кошению сорной растительности,) санитарной рубке аварийных, больных деревьев и кустарников в местах общего пользования;

- неоднократно проводились субботники по высадке елей в парковой зоне с. Яковлевка и в целях проведения текущего ремонта дорожных стел на границе села.

**2**. **По благоустройству территорий Яковлевского МО.**

- осуществляется содержание игровых детских площадок закрепленных за управлением жизнеобеспечения;

- в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»были выполнены работы по устройству тротуарной дорожки по ул. Нагорная в с. Новосысоевка;

- во второй половине 2024 года запланировано выполение работ по устройству пешеходной дорожки по ул.Советская в с.Яковлевка (от дома № 71 до № 117) протяженностью 1019м;

- планируется приобретение и установка указателей с наименованием улиц в населённых пунктах округа.

**3. По содержанию мест захоронений Яковлевского МО.**

- в рамках исполнения поручения Президента от 09.07.2017 № Пр -1330, продолжили выполнение мероприятия по инвентаризации кладбищ за счет средств местного бюджета (с.Покровка, с.Андреевка, с.Николо-Михайловка, с.Краснояровка, с.Яблоновка, с.Загорное, с.Рославка, с.Бельцово, с.Озерное. В четвертом квартале 2024 на условиях софинансирования с привлечением средств субсидии из краевого бюджета год будут выполнененны работы по инвентаризации кладбищ (с.Яковлевка, с. Миниральное);

- на постоянной основе проводятся работы по сбору, вывозу мусора на территориях кладбищ, а также по организации мест для захоронения.

**4. По созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.**

В целях исполнения полномочий возложенный на муниципальный округ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее-ТКО) Администрацией Яковлевского муниципального округа за 2024 год выполнены следующие работы:

- приобретено 30 металлических контейнеров для сбора ТКО;

- устроено 6 новых стационарных площадок для сбора ТКО в населённых пунктах округа. В октябре текущего года запланировано устройство еще 10 площадок ТКО.

- выполняются работы по ликвидации несанкционированных свалок;

- ежемесячно подрядной организацией выполняются работы по содержанию мест накопления ТКО (контейнерных площадок).

**Информация о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»**

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды населённых пунктов на территории Яковлевского муниципального округа» на 2024-2030 годы плановый объём финансирования за счет средств всех источников финансирования составил (краевой , местный бюджеты) - 10 552 334,74 рублей.

В 2024 году Яковлевский муниципальный округ в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) в части благоустройства территорий выполнил работы по следующим дворовым территориям :

- с.Яковлевка, ул. Центральная д.18 и д.20 в - (асфальтирование дворовой территории (1,864 м2), установка скамеек (8 шт.) и урн (8 шт.)

- с.Яковлевка, ул. Советская, д. 46 - асфальтирование дворовой территории (1,8445 м2), установка скамеек (3 шт.) и урн (3 шт.)

- с.Новосысоевка , ул. Сухановская д.46, д.46 А - асфальтирование дворовой территории (1,6369 м2), установка скамеек (6 шт.) и урн (6 шт.)

По состоянию на 1 сентября 2024 года фактически выделено и освоено средств – 6 279 201,93 рублей (59,51%).

Кроме этого, до конца текущего года планируется выполнить работы по устройству подъездных путей и установить ограждение, в целях организации территории универсального рынка в с.Яковлевка.