# АДМИНИСТРАЦИЯ

## ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 07.05.2024 | с. Яковлевка | № | 345 -па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего значения, расположенных в границах Яковлевского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Яковлевского муниципального округа от 26 марта 2024 года № 268-НПА «О Положении о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Яковлевского муниципального округа и обеспечении безопасности дорожного движения на них», Уставом Яковлевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Яковлевского муниципального округа (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 06 июля 2017 № 550 «Об утверждении порядка содержания и ремонта дорог общего пользования местного значения Яковлевского муниципального района»

3. Руководителю аппарата Администрации Яковлевского муниципального округа (Сомова О.В.) обеспечить размещение на официальном сайте Яковлевского муниципального округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Яковлевского

муниципального округа   			                    	           	А.А. Коренчук

Приложение

к постановлению Администрации

Яковлевского муниципального округа

от 07.05.2024 № 345-па

Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего значения, расположенных в границах Яковлевского муниципального округа

1. Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Яковлевского муниципального округа (далее – Порядок) устанавливает организацию и проведение комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Яковлевского муниципального округа (далее – автомобильные дороги), оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее работы по содержанию автомобильных дорог), а также организацию и проведение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги (далее работы по ремонту автомобильных дорог).

2. Организацию работ по содержанию автомобильных дорог и работ по ремонту автомобильных дорог, осуществляет Администрация Яковлевского муниципального округа.

Проведение работ по содержанию автомобильных дорог и работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется Администрацией Яковлевского муниципального округа, подрядными организациями, привлеченными к выполнению работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Организация и проведение работ по содержанию автомобильных дорог включает в себя следующие мероприятия:

а) разработка проектов содержания автомобильных дорог (далее – проекты по содержанию) или сметных расчетов стоимости выполнения работ (оказания услуг) по содержанию автомобильных дорог (далее – сметные расчеты по содержанию), в том числе для устройства слоев износа, защитных слоев и поверхностных обработок дорожных покрытий на основании дефектных ведомостей, устройства освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Яковлевского муниципального округа.

б) проведение работ по содержанию автомобильных дорог;

в) приемка работ по содержанию автомобильных дорог.

4. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог включает в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка проектов выполнения работ по ремонту автомобильных дорог (далее – проекты по ремонту) или сметных расчетов стоимости выполнения работ по ремонту автомобильных дорог на основании дефектных ведомостей (далее – сметные расчеты по ремонту);

в) проведение работ по ремонту автомобильных дорог;

г) приемка работ по ремонту автомобильных дорог.

5. В целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов проводится оценка технического состояния автомобильных дорог в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации.

6. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог устанавливается соответствие транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов.

В случае установления несоответствия транспортно – эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов разрабатываются сметные расчеты по ремонту (или) проекты по ремонту в соответствии с комплексной схемой организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности на автомобильной дороге.

7. Разработку сметных расчетов по содержанию (сметных расчетов по ремонту) и (или) проектов по содержанию (проектов по ремонту) осуществляет Администрация Яковлевского муниципального округа.

Сметные расчеты по содержанию (сметные расчеты по ремонту) и (или) проекты по ремонту (проекты по содержанию) разрабатываются с учетом Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

8. При разработке сметных расчетов по содержанию должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе уборка снега и наледи, восстановление и замена технических средств организации дорожного движения, ликвидация деформаций и повреждений дорожного покрытия, в том числе ямочный ремонт дорожного покрытия;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в её состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, кюветов, откосов земляного полотна, элементов водоотвода.

9. При разработке сметных расчетов по ремонту должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ по восстановлению дорожного покрытия производятся при наличии на нем большого числа выбоин и широких трещин, а также его физического износа под воздействием движения транспортных средств;

б) проведение работ по ремонту искусственных сооружений и приведение искусственных сооружений в нормативное состояние.

10. При организации и проведении работ по содержанию автомобильных дорог:

а) в приоритетном порядке выполняются работы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения;

б) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств а результате обстоятельств непреодолимой силы подрядной организацией, выполняющей работы по содержанию автомобильных дорог, обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения либо прекращению движения транспортных средств.

11. Приемка результатов, выполненных подрядными организациями работ по содержанию автомобильных дорог и (или) работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется Администрацией Яковлевского муниципального округа.

12. Финансовое обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Яковлевского муниципального округа и обеспечению безопасности дорожного движения на них является расходными обязательствами Яковлевского муниципального округа и осуществляется за счет средств местного бюджета, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также средств физических или юридических лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

Формирование расходов бюджета Яковлевского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствие с требованиями технических регламентов.