| Муниципальное казённое учреждение «Центр обеспечения и сопровождения образования» Яковлевского муниципального округа 692361, РФ, Приморский край, Яковлевский район, с. Яковлевка, ул. Советская, 45, Тел.: 8 (42371) 91-2-15. E-mail: mkucoiso@mail.ru « 25 » апреля 2025г. № 480 | Председателю Думы Яковлевского Муниципального округа Е.А. Животягину |
| --- | --- |

Уважаемый Евгений Анатольевич!

На Ваш запрос от 27.03.2025г. № 01-12/39Администрация Яковлевского муниципального округа предоставляет информацию о подготовке учреждений образования к новому 2025/2026 учебному году.

В Яковлевском муниципальном округе имеется 8 общеобразовательных учреждений (5 школ и 3 филиала), 4 дошкольных образовательных учреждения и1 учреждение дополнительного образования.

С целью подготовки образовательных учреждений к новому 2025-2026 учебному году на территории Яковлевского муниципального округа МКУ «ЦО и СО» предоставляет план мероприятий по подготовке образовательных организаций к новому 2025 - 2026 учебному году с планируемыми работами:

МБОУ «СОШ с. Яковлевка» - на общую сумму вместе с филиалами 1 682 000 руб.:

- ремонт туалетов старой школы;

- материалы для текущего ремонта;

- текущее обслуживание (замена светильников, регистров отопления, исполнение предписаний Роспотребнадзора и прокуратуры);

- установка площадки ТКО;

- текущее обслуживание автобусов (страховки, ремонты, технические осмотры).

Бельцовский филиал МБОУ «СОШ с. Яковлевка»:

- материалы для текущего ремонта;

- косметический ремонт спортивного зала, частичная замена полового покрытия;

- частичная замена светильников в количестве 54 шт. (спортзал, кабинеты);

- установка бойлера в туалете (мальчики);

- установка площадки ТКО.

Покровский филиал МБОУ «СОШ с. Яковлевка»:

- установка площадки ТКО;

- материалы для текущего ремонта.

МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка»- на общую сумму вместе с филиалами 508 000 руб.:

- частичная установка целостного ограждения (предписание прокуратуры);

- установка площадки ТКО;

- приобретение материалов для текущего ремонта;

- установка целостного ограждения (въездные ворота) (Второе здание - ул. 3-я площадка, 191) (предписание прокуратуры) (договор ГПХ);

- текущее обслуживание автобусов (страховки, ремонты, технические осмотры).

Яблоновский филиал МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка»:

- частичная замена кровли;

- приобретение материалов для текущего ремонта;

- установка площадки ТКО;

- частичная замена светильников (кабинеты, холл школы) – 37 шт.;

- приобретение и установка унитаза в группе дневного пребывания.

- текущее обслуживание автобусов (страховки, ремонты, технические осмотры), установка тахографа.

МБОУ «СОШ № 2 с. Новосысоевка»- на общую сумму 154 000 руб.:

- приобретение материалов на текущий ремонт кабинетов и фойе;

- установка площадки ТКО;

- подсыпка прилегающей территории к зданию школы и спортивной площадки (договор ГПХ).

МБОУ «СОШ № 1 с. Варфоломеевка»- на общую сумму 123 000 руб.:

- установка площадки ТКО;

- приобретение материалов на текущий ремонт;

- ремонт полового покрытия 2- го этажа;

- текущее обслуживание автобусов (страховки, ремонты, технические осмотры), замена лобового стекла.

МБОУ «СОШ № 2 с. Варфоломеевка» - на общую сумму 225 000 руб.:

- установка площадки ТКО;

- приобретение материалов на текущий ремонт;

- частичная замена полового покрытия в раздевалке для девочек, директорской и в холле здания (приобретение пиломатериалов, доска обрезная 150 * 40 – 3 м3; брус 150*100 – 3 м3 ).

МБДОУ «ЦРР с. Яковлевка» - на общую сумму 240 000 руб.:

- материалы для косметического ремонта групп и беседок;

- замена стеклопакетов;

- дренажные работы по водоотведению с территории (договор ГПХ).

МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка»- на общую сумму 95 000 руб.:

- замена канализации (чугун на пластик) в подвале;

- материалы для косметического ремонта групп и беседок.

МБДОУ «ЦРР ст. Сысоевка»- на общую сумму 30 000 руб.:

- материалы для косметического ремонта групп и беседок;

- текущее обслуживание мероприятий по замене светильников, регистров отопления.

МБДОУ «Детский с. Варфоломеевка» - на общую сумму 47 000 руб.:

- ремонт крыши с использованием спец. техники (договор ГПХ);

- ремонт оконных отливов на втором этаже (приобретение материалов - пена, штукатурка, гипс);

- материалы для косметического ремонта групп и беседок.

МБУ ДО «ДООСЦ» (дополнительное образование)- на общую сумму 200 000 руб.:

- приобретение материалов на текущий ремонт;

- текущее обслуживание мероприятий по замене светильников, регистров отопления;

- текущий ремонт спортивного зала (основного здания);

- текущий ремонт спортивного зала (здание Лидер).

Все образовательные учреждения в 2025году имеют паспорта безопасности, соответствуют требованиям антитеррористической защищенности.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Яковлевского муниципального округа» на 2024-2030 годы в 2025 годуподготовлены документы к подаче в Министерство образования Приморского края до 30.05.2025г. на участие в краевом софинансировании в 2026 году:

1) по капитальному ремонту в части замены оконных блоков в здании МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» в сумме 7 625 540 рублей,в т.ч. за счет средств краевого бюджета (99% расходы не инвестиционного характера) – 7 549 284,60 руб., за счет средств муниципального бюджета (1%) – 76 255,40 руб.;

2) по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» в сумме 8 251 890 рублей, в т.ч. за счет средств краевого бюджета (99% расходы не инвестиционного характера) – 8 169 371,10 руб., за счет средств муниципального бюджета (1%) – 82 518,90 руб.;

3) по капитальному ремонту   системы отопления МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» в сумме 8 479 270 рублей, в т.ч. за счет средств краевого бюджета (99% расходы не инвестиционного характера) – 8 394 477,30 руб., за счет средств муниципального бюджета (1%) – 84 792,70 руб.;

4) по капитальному ремонту системы электроснабжения здания МБОУ «СОШ с. Яковлевка»в сумме 9 905 540 рублей, в т.ч. за счет средств краевого бюджета (99% расходы не инвестиционного характера) – 9 806 484,60 руб., за счет средств муниципального бюджета (1%) – 99 055,40 руб.;

5) по капитальному ремонту ограждения прилегающей территории МБОУ «СОШ с. Яковлевка» в сумме 2 566 250 рублей, в т.ч. за счет средств краевого бюджета (99% расходы не инвестиционного характера) – 2 540 587,50 руб., за счет средств муниципального бюджета (1%) – 25 662,50 руб.;

6) по капитальному ремонту крыши здания МБОУ «СОШ № 2 с. Новосысоевка» в сумме 5 960 210 рублей, в т.ч. за счет средств краевого бюджета (99% расходы не инвестиционного характера) – 5 900 607,90 руб., за счет средств муниципального бюджета (1%) – 59 602,10 руб.;

7) по капитальному ремонту кровли здания МБОУ «СОШ № 2 с. Варфоломеевка» в сумме 15 593 700 рублей, в т.ч. за счет средств краевого бюджета (99% расходы не инвестиционного характера) – 15 437 763 руб., за счет средств муниципального бюджета (1%) – 155 937 руб.

В 2025 году средства из краевого и федерального бюджетов по капитальному ремонту образовательных учреждений на Яковлевский муниципальный округ не были выделены.

Врио директора МКУ «ЦО и СО»                           А.В. Коробейникова